附件

西安市临潼区蓝天保卫战2020年工作任务清单

| 序号 | 主要任务 | 区级牵头部门 | 责任单位 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化源头管控 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | 严控“两高” 行业产能 | 区科工商务局 | 各街办、园区 | 1.根据《西安市高耗能高排放行业退出工作方案》和《西安市2018-2020年高耗能高排放工业企业整治计划》，启动“两高”企业的改造、搬迁或关停工作。 | 4月30日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.推进陕西海马建筑防水工程有限公司的改造、搬迁或关停工作。 | 11月30日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 3.完成陕西海马建筑防水工程有限公司的改造、搬迁或关停工作。按照《西安市高耗能高排放工业企业整治验收方案》，启动验收工作。 | 12月10日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 4.在“两高”企业改造、搬迁或关停工作启动后，每月月底将当月工作进度报市工信局。 | 每月30日 |
| 3 | 严防“散乱污” 企业反弹 | 区科工商务局 | 各街办、园区 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 4 | 推进工业源 达标排放 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 5 | 规范排污许可 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 6 | 强化工业企业 无组织排放管控 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 7 | 实施煤炭消费 总量控制 | 区发改委 | 各街办、园区 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 8 | 深入推进清洁 取暖 | 区发改委 | 区农业农村局 区民政局 生态环境分局 各街办、园区 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 9 | 实施锅炉综合整治 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 10 | 严防燃煤散烧 | 区市场监管局 | 各街办、园区 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 11 | 强化天然气 供应保障 | 区发改委 | 各街办、园区 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 12 | 全面加强秸秆 综合利用 | 区发改委 区农业农村局 | 各街办、园区 | 推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。秸秆综合利用率力争达到95%。完善秸秆等生物质废弃物收储体系。 | 全年 |
| 13 | 加大既有建筑能效提升改造力度 | 区住建局 | 各街办、园区 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。鼓励开展农村既有建筑保温化改造。完成100户农村既有建筑保温化改造任务。 | 全年 |
| 14 | 加快发展清洁 能源和新能源 | 区发改委 | 各街办、园区 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 15 | 加快车辆结构升级 | 区科工商务局区发改委 | 各街办、园区 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 全年 |
| 16 | 加快配套 充电桩建设 | 区发改委 | 各街办、园区 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 17 | 加强在用 机动车管理 | 生态环境分局 公安分局 区交运局 | 各街办、园区 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 18 | 高排放老旧 机动车淘汰 | 公安分局 | 各街办、园区 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 19 | 开展油品质量检查 | 区科工商务局区市场监管局 | 各街办、园区 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 20 | 开展非道路移动 机械污染防治 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 21 | 严格施工扬尘监管 | 区住建局 区城管局 | 各街办、园区 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 22 | 加强工业企业物料堆场扬尘监管 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 23 | 持续加强两类企业堆场扬尘监管 | 区住建局 | 各街办、园区 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 24 | 加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 各街办、园区 | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 25 | 控制道路扬尘污染 | 区城管局 区住建局 | 各街办、园区 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | 区交运局 | 各街办、园区 | 1.国省干线开展高台土整治工作，4月底完成30%，5月底完成60%，6月底全面完成整治工作。6月底全面完成县道高台土整治工作。 | 6月30日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.结合“路长制”考核、月检查，每月对整治进度进行检查。 | 全年 |
|  |  | — | 各街办、园区 | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 26 | 继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 资源规划分局 生态环境分局 | 各街办、园区 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 27 | 露天矿山综合 整治 | 资源规划分局 | 各街办、园区 | 按照市资源规划局要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 28 | 控制农业源氨 排放 | 区农业农村局 | 各街办、园区 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，提高化肥有效利用率，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，畜禽粪污资源化利用率达到80%，规模养殖场粪污设备配套达到98%。 | 12月20日 |
| 29 | 逐步实施现有 项目低VOCs含量涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 30 | 燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 31 | 治理露天烧烤污染 | 区城管局 | 各街办、园区 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 32 | 严控露天焚烧和不文明祭扫行为 | 区城管局 生态环境分局 区农业农村局 区民政局 | 各街办、园区 | 1.加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 全年 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.推进秸秆收储运饲草化利用示范区。 | 全年 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 3.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 4.依据《西安市秦岭生态环境保护条例》中“秦岭生态保护区范围内禁止新建、扩建经营性公墓”的要求，严格经营性公墓的审核转报，从源头上严管控。强化对秦岭北麓保护区内经营性公墓的日常监管，定期对公墓审批面积进行专项检查，严控公墓面积、严防违法问题。公墓内严禁焚烧纸钱纸扎，全面倡导用鲜花、植树代替焚烧祭扫。 | 全年 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 5.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 33 | 开展工业炉窑 综合治理 | 区发改委 区科工商务局生态环境分局 | 各街办、园区 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 区发改委 生态环境分局 | 各街办、园区 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 34 | 开展VOCs综合 整治行动 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 35 | 开展夏防期臭氧污染防控行动 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 36 | 实施秋冬季 攻坚专项行动 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至 次年3月31日 |
| 37 | 动态完善重污染天气应急减排清单 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 38 | 健全环境监测 监控网络 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 各街办、园区 | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 39 | 加大环境 执法力度 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 40 | 加强环境 信息公开 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

西安市临潼区碧水保卫战2020年工作方案

为深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，统筹推进《临潼区推进绿色发展建设生态临潼实施方案》（临字〔2020〕19号），按照《西安市碧水保卫战2020年工作方案》要求，结合我区水生态环境保护工作实际，特制定本方案。

一、工作目标

（一）全区水生态环境质量进一步改善

国考、省考断面总体优于考核标准，渭河临潼段水质稳定达到Ⅳ类，主要河流消除劣Ⅴ类，其他重点河湖水质稳定达标。

（二）全区饮用水安全得到有效保障

全区用水总量控制在市考指标以内；纳入国家考核的县级以上城市集中式饮用水水源水质达标率达到100%。

（三）建成区入河排污口得到有效整治

（四）城市建成区黑臭水体全面消除

（五）污水收集与处理能力显著提升

完成全区所有雨污管网混接错接点改造，启动零直排小区创建活动；完成新（改）建雨污水管道的数量占总工程量的70%。城市、集镇污水处理率分别达到95%、85%；全区污泥无害化处置率稳定达到90%以上。

二、重点工作

（一）深化河湖治理

按照“治、用、保、引、管”的总思路，坚持流域为整体、区域为单元，兼顾上下游、左右岸，通过“控源截污、集约节水、水系连通、生态治理”等措施，以不低于Ⅳ类水体标准；落实“一河一策”“一湖一策”实施方案，不断提升河湖生态环境质量，确保各项治理任务如期完成；依托“85316”治水工程，加快推进我区主要河湖水系保护治理工作。（区水务局牵头，各项重点任务均需各街办、园区落实，下同）

紧盯问题断面，督促各责任单位对没有达到水质目标要求的水体，制定实施“一断一策”水体达标方案，不断提升河湖水质。加大生态环境执法力度，严厉打击环境违法行为。（生态环境分局牵头）

（二）深化饮用水源地保护

围绕饮水安全目标，合理规划布局，开展县级以上集中式饮用水水源地环境风险评估。推进水源地规范化建设，完成实际供人口在10000人或日供水在1000吨以上农村水源地的保护区水划定。针对不达标水源地，持续开展水源地综合整治，确保人民群众饮水安全。（生态环境分局、区水务局牵头）

（三）深化黑臭水体排查整治

深入开展城市建成区黑臭水体整治，持续巩固黑臭水体整治成果，对已完成治理的黑臭水体加强保护，实现黑臭水体长治久清；定期组织开展城市黑臭水体水质监测和排查整治，对新发现黑臭水体加快治理，每半年向社会公开治理进展。（生态环境分局、区水务局牵头）

（四）深化入河排污口专项整治

持续推进入河排污口排查工作，制定排污口排查整治方案。完善入河排污口清单。（生态环境分局牵头）

组织开展重点入河排污口监测与溯源分析，完成建成区入河排污口整治。（生态环境分局负责排污口监测和溯源整治的组织协调工作；区住建局负责溯源过程中管网排查和沿河市政排水口污水溢流整治工作）

（五）深化地下水污染防治

开展全区地下水污染分区划定工作，提出防治措施。加快监管基础能力建设，加强污染源源头防治和风险管控。对已报废的矿井、钻井和取水井逐步实施封井回填。初步建立覆盖全区主要城镇、工矿企业分布区域的地下水环境监测网络和数据报送制度。（生态环境分局牵头）

（六）深化工业集聚区管理

督促省级及以上工业集聚区污水集中处理设施规范运行，确保自动在线监控装置有效运维与联网。（生态环境分局牵头）

加强工业水循环利用，在工业集聚区铺设再生水利用管网，工业集聚区再生水利用率不低于30%。（区水务局牵头）

（七）完善市政管网建设和雨污分流改造

组织和督导各相关街办、园区，区级部门加快推进城中村、老城区、城乡结合部排水管网建设任务，完成市上下达的雨污管网建设任务总工程量的70%。（区住建局牵头）

2020年，全面完成雨污管网及排水户普查工作；完成市上下达的主城区雨污管道混接错接点的分流改造任务，做到发现一处、改造一处；修订零直排小区创建活动方案，加快污水零直排小区创建活动；加强城市排水设施运行管理，确保城市排水设施完好并正常运行。督导各相关部门和街办、园区做好供热、景观退水等达标水规范化排放工作。（区住建局牵头）

（八）提升水污染防治水平

完善城镇排污基础设施，提高污水集中收集效能。（区水务局、区住建局牵头）

针对部分城镇污水处理厂运行问题，制定实施“一厂一策”系统化治理方案。推进污水处理厂水质提标改造工程建设，确保出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224—2018）要求。鼓励在污水厂出水口处建设人工水质净化工程。到2020年底，城市、集镇污水处理率分别达到95%、85%。优先选用资源化利用等技术，加快污泥无害化、资源化处置设施建设，2020年底城市污泥无害化处置率达到90%以上。（区水务局牵头）

（九）提升水资源利用水平

促进工业节水，大力推广先进节水工艺和技术，支持企业开展节水技术改造（区水务局牵头）。电力、钢铁、纺织、造纸、石油石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准，新创建一批节水型企业（区水务局牵头）。

加强城镇节水。全区公共供水管网漏损率控制在10%以内（区水务局牵头）；新建城区硬化地面可渗透面积达到40%以上（区住建局牵头）；达到国家节水型城市标准要求，城市再生水利用率达到20%以上（区水务局牵头）。

发展农业节水。基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务，全区节水灌溉工程面积占有效灌溉面积的比例提高到60%以上，农田灌溉水有效利用系数达到0.7以上。（区水务局、区农业农村局牵头）

（十）提升水风险防范水平

加强涉水、涉重金属企业和危险化学品运输次生环境风险防控。持续推进尾矿库治理和修复，实行尾矿库闭库责任终身追究制度。（区应急管理局牵头）

（十一）调整优化高耗水行业结构和布局

优化产业结构，以水定产，严禁新增焦化、水泥、钢铁、电解铝和平板玻璃产能及化工园区，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工项目。（区发改委、区行政审批局牵头）

依法依规，持续淘汰落后产能，推进产业绿色发展。（区科工商务局牵头）

（十二）优化水资源配置体系

控制用水总量，提高用水效率。全区年用水控制总量目标控制在市上下达的指标任务以内，全区万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降率均达到市考指标要求。加强江河湖库水量调度管理。优化配置水资源，采取闸坝联合调度、生态补水等措施，维持河湖基本生态用水需求，重点保障枯水期生态基流和我区渭河、石川河重点河流生态流量。（区水务局牵头）

（十三）优化制度保障体系

开展涉水相关条例的修订工作（区司法局牵头）。2020年底前，全面实施非居民用水超定额、超计划累进加价制度（区发改委牵头）。

建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发工作。（生态环境分局牵头）

（十四）加强良好水体保护

对源头及现状水质达到或优于Ⅲ类的河流湖库开展生态环境安全评估。（生态环境分局牵头）

（十五）开展“十四五”国考断面分析研判

根据“十四五”拟新增国考断面位置，明确汇水区域，开展水质监测，收集水质数据，参照水功能区水质目标要求，查找差距，排查汇水区污染源，建立问题清单。（生态环境分局牵头）

三、保障措施

（一）加强组织领导

成立西安市临潼区碧水保卫战工作专班，全力推进我区碧水保卫战各项工作任务落实。专班设在生态环境分局，工作人员由生态环境分局、区水务局、区城管局、区住建局、区农业农村局各抽调一名业务骨干组成。碧水保卫战工作专班负责协调、调度本方案有关工作任务的进展情况，对工作任务推进不力、进展缓慢的街办、园区及区级有关部门进行提醒、督办、约谈，必要时移交区纪委监委追责问责。各街办、园区应成立相应专班，全力推进和落实辖区的目标任务。

（二）加强工作调度

各街办、园区和区级相关部门要根据本方案，结合实际制定本单位细化措施，将工作任务进一步落实落细，重点工作要见人见事见责任，工作节点要细化到月，并于10月30日前报区工作专班备案；每月2日前，向区工作专班报送上月目标任务进展情况（纸质版和电子版）；12月15日前，将本方案工作落实情况自查报告和《西安市临潼区水污染防治工作方案》终期考核自查报告报区工作专班。

（三）强化日常监管

持续加强对重点排水单位、饮用水水源地、集中式污水处理厂、规模以上入河（湖库）排污口的执法监管力度，通过专项执法、曝光约谈、挂牌督办等措施，切实解决群众反映强烈、严重影响水环境质量的突出问题（生态环境分局牵头）。推行污水处理厂、管网与河湖水体联动的“厂—网—河（湖）”一体化、专业化运行维护管理，保障污水收集处理设施的系统性和完整性。加强排水管网及污水处理设施运营的监督管理，相关责任主体应建立健全相应工作制度和保障机制（区水务局、区住建局牵头）。进一步健全生态环境保护行政执法与刑事司法衔接工作机制，完善案件移送、受理、立案、通报等机制，依法惩治环境违法犯罪行为（公安分局、生态环境分局、区检察院牵头）。

（四）强化监督考核

将碧水保卫战纳入全区年度目标责任考核。日常考核与年终考核相结合，原则上日常考核重进度，年终考核重结果。工作专班将根据调度及现场检查情况定期进行通报，对工作推进有力、水环境改善明显的予以通报表彰；对日常工作不力、责任不实、工作中存在重大问题（如责任断面多次超标）的实行“提醒—督办—约谈—移交”；对未通过年度考核的，要加大问责力度，必要时由区政府领导约谈有关责任单位主要负责人。（生态环境分局牵头）

（五）加强信息公开

各街办、园区及区级相关部门每月向社会公布辖区水环境质量状况和重点工作进展情况，包括“红黄牌”企业名单、达标方案实施、黑臭水体治理、区域水环境质量、重点排污单位等情况和环境违法典型案件等，每季度公布县级及以上城市饮用水安全状况，主动接受社会监督。健全生态环境新闻发布机制，充分发挥各类媒体作用，依托报纸、电视台、政府网站曝光突出环境问题，报道整改进展情况。完善环境信息公开制度，加强重特大突发环境事件信息公开，对涉及群众切身利益的重大项目及时主动公开。（各责任单位按附件分工落实）

（六）加大宣传力度

充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育公众节水意识。符合条件的环保设施和城市污水垃圾处理设施向社会开放，接受公众参观。把生态环境保护纳入国民教育体系和党政领导干部培训体系，推进生态环境教育设施和场所建设，培育普及生态文化，营造全社会关心、支持、参与保护水环境的良好氛围，助力打好碧水保卫战。

附件：西安市临潼区碧水保卫战2020年工作任务清单及市级部门考核分值

附件

西安市临潼区碧水保卫战2020年工作任务清单及市级部门考核分值

| 序号 | 重点工作 | 区级牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 主要任务 | 考核分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水水质断面 达到考核目标 | 生态环境分局 |  | 2020年12月 | 石川河入渭、清河入石川河、临河水质均达到考核目标。 | 10分 |
| 2 | 深化河湖治理 | 区水务局 | 各街办、园区 | 2020年9月15日前完成方案制定 | 制定石川河流域临潼段水体达标方案，并组织实施。 | 5分 |
| 3 |  | 生态环境分局 | 相桥街办 | 立行立改 | 确保相桥污水处理厂正常运行，废水处理达标后排放。 | 10分 |
| 4 |  | 区水务局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 组织实施零河水库“一湖一策”，确保水质达标。 | 5分 |
| 5 | 深化黑臭水体专项整治 | 生态环境分局 区水务局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 持续开展城市黑臭水体整治专项行动，对临河、五里河共5处黑臭水体定期巡查监测，巩固治理效果，实现黑臭水体长制久清；建成区内无新增黑臭水体；每半年向社会公布治理进展。 | 4分 |
| 6 | 深化入河排污口专项整治 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 持续推进入河排污口排查工作，9月15日前制定辖区排污口排查整治方案。完善入河排污口清单，开展重点入河排污口监测与溯源分析。2020年底前，牵头完成辖区建成区入河排污口整治。 | 3分 |
| 7 | 深化饮用水水源地保护 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年9月 | 完成实际供水人口在10000人或日供水在1000吨以上农村水源地的保护区划定。 | 3分 |
| 8 |  | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年9月 | 完成市、县级地下饮用水水源地和农村千吨万人饮用水水源地环境整治工作。 | 8分 |
| 9 |  | 区水务局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 推进水源地规范化建设，针对不达标水源地，持续开展水源地综合整治，确保人民群众饮水安全。 | 3分 |
| 10 | 完善污水管网建设 和雨污分流改造 | 区住建局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，实行雨污分流。进一步强化排水管网系统性建设，完善排水出路。全面推进实施雨污分流改造，通过污水截流、收集、新建、改建等措施，完成辖区所有道路雨污水管道建设。 | 3分 |
| 11 | 全面开展城市排水管网排查，完成现状排水管网混错接及直排口改造 | 区住建局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 2020年底，全面完成辖区建成区市政排水管网以及居民小区、公共建筑及企事业单位内部等非市政污水管网排查工作。查清楼宇雨水立管、小区路面排水、经营商户、个体工商户排口等管网的源头错接混接情况及无主排水管道或设施的情况。完成辖区市政排水管道混接错接点改造。 | 10分 |
| 12 | 制定方案 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年9月 | 细化工作任务，制定本单位工作细化方案，工作节点要细化到月，于9月15日前报市生态环境局备案。 | 5分 |
| 13 | 月度工作报送 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 全年 | 每月2日前，向碧水保卫战工作专班报送上月目标任务进展情况（纸质版和电子版）。 | 10分 |
| 14 | 工作自查报告 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月15日 | 12月15日前，将本方案工作落实情况自查报告和《西安市水污染防治工作方案》（市政办发〔2016〕64号）终期考核自查报告报工作专班。 | 5分 |
| 15 | 加强信息公开 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 全年 | 完善环境信息公开制度。每月向社会公布辖区水环境质量状况和重点工作进展情况，每季度公布县级及以上城市饮用水安全状况，主动接受社会监督。加强重特大突发环境事件信息公开，对涉及群众切身利益的重大项目及时主动公开。 | 8分 |
| 16 | 加大宣传力度 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 全年 | 充分利用各类媒介，广泛宣传水资源、水环境和水生态保护工作及知识，组织开展形式多样的水污染治理宣传教育活动，培育公众节水意识。 | 8分 |

西安市临潼区净土保卫战2020年工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，进一步加强全区土壤污染防治工作，根据《西安市净土保卫战2020年工作方案》，结合我区实际，制定本方案。

一、工作目标

全区土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。受污染耕地安全利用率达到92%以上；污染地块安全利用率达到90%以上。

二、重点任务

（一）深化土壤污染状况调查

1. 完善土壤环境质量监测网络，根据工作需要补充设置土壤环境质量监测点位，对特征污染物进行监测。开展土壤环境监测技术人员培训，提升土壤环境监测能力。（生态环境分局牵头，各项重点任务均需各街办、园区落实，下同）

2．配合省土壤详查工作组开展重点行业企业土壤污染状况调查，2020年底前，基本掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。加强与省、市级部门对接，争取实现土壤环境基础数据共享，提高我区土壤环境信息化管理能力。（生态环境分局牵头）

（二）加强农用地分类管理

3．完成耕地土壤环境质量类别划定，实施耕地分类管理，将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。（区农业农村局、资源规划分局牵头）

4．根据土壤污染状况和农产品超标情况，通过农艺调控、种植业结构调整、土壤污染治理与修复等措施，确保耕地安全利用，降低农产品超标风险。全面推进受污染耕地安全利用和管控，2020年底前，受污染耕地安全利用面积、严格管控面积完成省级下达的任务指标。（区农业农村局牵头）

5．严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。优先将重度污染的牧草地纳入禁牧休牧实施范围；加强对重度污染林地、园地产出食用农（林）产品的质量检测，对检测超标的采取种植结构调整等措施。（资源规划分局、区农业农村局牵头）

（三）实施建设用地准入管理

6．建立疑似污染地块名单并及时上传至污染地块土壤环境管理系统。动态更新建设用地土壤污染风险管控和修复名录并向社会公开。严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地的土壤环境监管。依法依规开展相关地块的土壤污染环境调查，确定有污染的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。（生态环境分局牵头）

7．将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管，充分利用污染地块土壤环境管理系统，提升建设用地土壤环境监管能力。（资源规划分局牵头）

8．用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由生态环境分局、资源规划分局负责组织开展调查评估，调查评估结果及时向市生态环境和自然资源部门备案。（生态环境分局、资源规划分局牵头）

（四）加强土壤污染源头管控

9．加强饮用水水源地周边土壤保护，定期监测全区城市集中式饮用水水源地周边土壤环境。调查水源地周边的自然生态环境及污染源情况，开展土壤污染风险评估。（生态环境分局牵头）

10．将全区土壤污染重点监管单位纳入排污许可重点管理，严格控制有毒有害物质排放，督促落实土壤污染隐患排查制度，按年度制定监测方案并开展自行监测，监测结果向社会公开。加大环境执法力度，对超标排放造成土壤污染的企业挂牌督办，限期治理，对治理后仍不达标的企业坚决依法关停。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报生态环境分局、科工商务局备案并实施。（生态环境分局牵头）

11．强化尾矿库日常环境监管，做好尾矿库环境风险排查管控工作，防范环境污染风险。（生态环境分局牵头）

12．严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大对涉重金属企业的监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业或关闭，并将企业名单向社会公布。完成涉镉等重金属重点行业企业排查整治任务。2020年底前，完成市级下达的重点行业重金属排放指标任务。（生态环境分局牵头）

13．加强固体废物监管，按照市生态环境局安排开展“清废”行动，巩固2019年“清废”成果。加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，严防工业污染“上山下乡”。（生态环境分局牵头）

14．推进非正规垃圾堆放点排查整治。巩固较大规模农村生活垃圾非正规垃圾堆放点整治成效，防止出现反弹；建筑垃圾资源化利用率达到30%以上；加快我区固体废弃物综合处置场建设（区城管局牵头）。推进“垃圾围堰”排查整治（区水务局牵头）。加快农业生产废弃物非正规堆放点整治（区农业农村局牵头）。

15．控制化肥农药污染，推广应用生态调控、生物防治、理化“诱控”等措施，开展农作物病虫害绿色防控试点示范。推进主要农作物病虫害专业化统防统治。积极推广高效施药器械。农药使用量保持零增长，主要农作物农药利用率提高到40%以上。推广化肥减量增效，积极推广配方施肥技术，化肥使用量保持零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。（区农业农村局牵头）

16．推广废旧农膜回收试点经验，建立废旧农膜集中回收点，2020年底前，实现废旧农膜回收利用率达到80%以上。加强农田废弃物回收处理，在县级以上农业园区建设农药包装废弃物等农田废弃物垃圾回收点。（区农业农村局牵头）

17．强化畜禽养殖污染防治，加强饲料、兽药等监管，坚决打击违法违规生产使用饲料添加剂和抗菌药物行为。以生猪、奶牛等畜牧为重点，深入开展养殖场（户）畜禽粪污资源化利用培训，继续推进畜禽粪污资源化整县推进项目和健康养殖项目。加强畜禽粪便综合利用，全区畜禽粪污综合利用率达到80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%。（区农业农村局牵头）

18．开展灌溉水水质定期监测和评价。灌溉用水应符合农田灌溉水质标准，对使用污水灌溉导致严重污染、威胁农产品质量安全的土地，要及时调整种植结构。（区水务局、区农业农村局牵头）

19．减少生活污染，完成餐厨垃圾处理试点建设（区城管局牵头，区发改委配合）。结合乡村振兴战略，统筹推进全区农村环境综合整治（生态环境分局牵头）。

（五）有序开展土壤污染治理

20．开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查，推进地下水污染防治信息共享。根据市级部署，研究制定我区地下水污染防治方案，建立长效管理机制。（生态环境分局牵头）

21．加强土壤污染风险管控和修复活动监管，督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动。工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染，转运污染土壤前要提前向所在生态环境部门报告，工程完工后要开展风险管控或修复效果评估并向社会公开。对街办、园区进行土壤污染治理与修复成效进行综合评估，结果向社会公开。（生态环境分局牵头）

三、保障措施

22．各街办、园区、区级相关部门要落实辖区土壤污染防治主体责任，加强组织领导，完善政策措施，制定年度工作方案，抓好工作落实。12月10日前，各街办、园区将年度任务总体完成情况及佐证资料报送生态环境分局和各重点任务牵头部门。区级各重点任务牵头单位要制定专项工作方案，于12月25日前将年度任务完成情况及佐证资料报生态环境分局。生态环境分局负责汇总并形成全区年度工作完成情况报告。（生态环境分局牵头）

23．加强土壤污染防治研究力量，重点支持一批土壤污染防治领域科研攻关技术项目。（区科工商务局牵头）

24．区财政局统筹相关财政资金，通过现有政策和资金渠道，加大土壤污染防治投入力度，支持土壤污染治理修复项目。各街办、园区对责任主体缺失的污染地块负责开展风险管控和修复工作。（区财政局牵头）

25．强化督查考核。生态环境分局将会同有关部门对各街办、园区工作完成情况开展年度评估考核，结果向社会公布。对土壤环境问题突出、区域土壤环境质量明显下降、防治工作不力、群众反映强烈的地区，报请区政府约谈有关街办、园区及相关部门主要负责人。（生态环境分局牵头）

26．深化宣传教育。将土壤污染防治培训纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，组织开展多种不同形式的土壤环境宣传教育。鼓励街办、园区负责同志带头宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》，在党政主要负责同志培训班上或深入基层（中小学、乡村等）调研时开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座。（生态环境分局牵头）

附件：西安市临潼区净土保卫战2020年工作任务清单

附件

# 西安市临潼区净土保卫战2020年工作任务清单

| 重点工作 | 主要任务 | 区级牵头部门 | 责任单位 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染 状况详查 | 重点行业企业 用地信息调查 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 配合省土壤详查工作组开展重点行业企业风险筛查和采样调查。 |
| 农用地 分类管控 | 耕地土壤环境质量类别划定 | 区农业农村局 资源规划分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 完成耕地土壤环境质量类别划定，实施农用地分类管理，对优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护。 |
|  | 污染耕地安全 利用 | 区农业农村局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 全面推进受污染耕地安全利用和严格管控，完成省级、市级下达的面积指标。 |
|  | 林草园地管理 | 区农业农村局 资源规划分局 | 各街办、园区 | 2020年7月 | 制定林地农药使用管控方案或计划，严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |
| 建设用地 准入管理 | 污染地块管控 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 配合市级动态更新疑似污染地块名单及污染地块名录，督促责任人及时将地块信息上传污染地块信息系统。严格城镇人口密集区危险化学品生产企业腾退用地的土壤环境监管。督促相关责任人依法依规组织开展相关地块的土壤污染环境调查；确定有污染的，严格落实土壤污染风险管控和修复要求。 |
|  | 加强准入管理 | 生态环境分局 资源规划分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 加强建设用地管理，对于拟收回土地使用权或已收回土地使用权的疑似污染地块和污染地块，以及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，开展土壤污染状况调查，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。 |
|  | 开展调查评估 | 生态环境分局 资源规划分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由区政府负责组织开展调查评估，调查评估结果向生态环境和自然资源部门备案。 |
| 土壤污染 源头管控 | 土壤污染 重点企业监管 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 将土壤污染重点监管单位纳入排污许可重点管理。 |
|  |  | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管企业对其用地每年开展1次土壤环境监测，监测结果向社会公开。 |
|  |  | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 加大环境执法力度，对超标排放造成土壤污染的企业挂牌督办，限期治理，对治理后仍不能达标的企业坚决依法关停。 |
|  |  | 生态环境分局 区科工商务局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 督促土壤污染重点监管单位在拆除设施、设备或者建筑物、构筑物活动中，要制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，并在报区生态环境、工业和信息化部门备案后组织实施。 |
| 土壤污染 源头管控 | 涉重金属 行业污染防控 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大对涉重金属企业的监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业或关闭，并将企业名单向社会公布。 |
|  |  | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 完成涉镉等重金属重点行业企业排查整治任务。 |
|  |  | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 完成省级、市级下达的重点行业重点重金属排放指标任务。 |
|  | 固体废物清理整治 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 加强固体废物监管，巩固2019年“清废”成果。 |
|  |  | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 加强工业固体废物违法违规转移监管和打击力度，防控工业污染“上山下乡” |
|  | 非正规垃圾 堆放点排查整治 | 区城管局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 组织开展较大规模的生活垃圾非正规垃圾堆放点整治。 |
|  |  | 区水务局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 组织开展“垃圾围堰”排查整治工作。 |
|  |  | 区农业农村局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 组织开展农业生产废弃物非正规堆放点整治。 |
|  | 控制化肥农药 污染 | 区农业农村局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 制定化肥农药使用量零增长方案或计划，推进化肥和农药减量化，化肥农药使用量零增长。 |
|  | 废弃农膜回利用 | 区农业农村局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 开展废弃农膜回收利用试点工作。2020年底前，实现废旧农膜回收利用率达到80%以上。 |
|  | 农田废弃物回收 | 区农业农村局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 在县级以上农业园区建设农药包装物等农田废弃物垃圾回收点。 |
|  | 畜禽养殖污防治 | 区农业农村局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 开展畜禽粪污综合利用和规模养殖场粪污处理设施装备配套建设。 |
|  | 灌溉水水质管理 | 区农业农村局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 开展灌溉水水质定期监测和评价，灌溉用水应符合农田灌溉水质标准。 |
|  | 减少生活污染 | 区城管局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 加快推进餐厨垃圾处理试点建设。 |
|  |  | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 完成农村环境综合整治任务。 |
| 开展土壤 污染治理 | 地下水污染防治 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 配合开展化工行业等典型污染源周边地下水基础环境状况调查。 |
|  | 强化监督管理 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 督促责任人依法依规开展土壤污染风险管控和修复活动，工程实施中要防止土壤挖掘、堆存造成二次污染，转运污染土壤前要提前报告,工程完工后要开展风险管控或修复效果评估并向社会公开。 |
|  | 开展综合评估 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 配合省生态环境厅开展土壤污染治理与修复成效综合评估。 |
| 强化责任 落实 | 制定工作方案 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年7月 | 制定本辖区净土保卫战2020年度工作方案。 |
|  | 保障资金投入 | 区财政局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 加大对土壤污染防治的投入，支持土壤污染风险管控和修复，改善土壤环境质量，持续改善土壤环境质量。 |
|  | 加强宣传教育 | 生态环境分局 | 各街办、园区 | 2020年12月 | 将土壤污染防治培训纳入党政主要负责同志培训计划并开展相关培训，组织开展多种形式的土壤环境宣传教育；区政府负责同志带头宣传《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》，在党政主要负责同志培训班上或深入基层（中小学、乡村等）调研时开展土壤污染防治等生态环境保护专题讲座。 |

西安市临潼区青山保卫战2020年工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，持续开展秦岭临潼段生态环境保护和污染治理，着力打赢青山保卫战，根据《西安市青山保卫战2020年工作方案》有关要求，结合我区实际，制定本方案。

一、工作目标

到2020年底，秦岭北麓临潼段矿山地质环境治理恢复面积、水土流失治理率、营造林面积、完成小流域治理面积达到市上下达的指标任务；生态保护红线划定方案更加优化，各类生态破坏行为得到有效遏制，生态系统得到有效保护，生态功能持续提升。

二、主要工作任务

（一）全面推进生态保护红线评估和勘界定标工作

1．完成生态保护红线评估优化。结合省、市生态保护红线评估优化结果，完善我区生态保护红线评估调整。（资源规划分局牵头；各项任务均需沿山各街办负责落实，下同）

2．总结生态保护红线勘界定标试点工作经验，配合市级部门制定《西安市生态保护红线勘界定标工作实施方案》，制定我区落实措施，指导、推进、落实生态保护红线勘界定标工作。（资源规划分局牵头）

（二）配合编制“三线一单”

3．在省级部门的统一安排部署下，配合市级部门完成“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）编制工作，形成“三线一单”初步成果。（生态环境分局牵头）

（三）完善生态环境监测评估体系

4．利用秦岭生态环境保护信息化网络化监管平台，及时发现并处理破坏秦岭生态环境的问题。（区秦岭保护局牵头）

（四）持续开展秦岭生态环境整治

5．严格落实主体责任，夯实属地责任，建立健全生态环境突出问题整治工作台账，实行销号管理，切实做到责任明确、监管到位、查处有力、实效明显。（区秦岭保护局牵头）

6．持续巩固专项整治成效，深化“五乱”问题整治。按照《秦岭范围内生态环境保护责任清单》（市办字〔2020〕27号）要求及责任分工，针对秦岭区域内旅游景区管理、农家乐垃圾存放和运输、污水处理设施运行等方面开展“乱排乱放”破坏生态环境问题专项督查，坚决防止违法违规问题反弹回潮。积极推动中央环保督察“回头看”、国家自然资源督察西安局及省委专项巡视等反馈问题整改到位。（区委秦保委办公室牵头）

7．开展以秦岭区域水保监督执法为重点的监督检查，水土流失治理率达到60%以上。（区水务局牵头）

8．加强乡村旅游和农家乐规范化管理。配合市级部门编制完成《西安市乡村旅游发展规划》。贯彻实施《关于加快乡村旅游转型升级的意见》，推动乡村旅游持续健康规范发展。按照《西安市民宿基本要求与分级》标准，组织开展乡村民宿等级评定工作。（区文化旅游局牵头）

9．督导景区严格落实生态环境保护主体责任。加强指导A级旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区创建中的生态环境保护工作。加大对景区内垃圾收集、运输、处理及污水排放的监管力度，杜绝乱扔乱倒乱排等行为。支持建设一批环保旅游厕所。积极开展创建国家绿色旅游示范基地、绿色旅游饭店等活动。（区文化旅游局牵头）

10．推广企业安全管理经验，通过行政许可、“三同时”审查、安全标准化和双重预防机制建设，全面提升非煤矿山安全水平。严格安全准入管控，坚决淘汰落后工艺设备设施，杜绝已淘汰的设备及工艺进入生产、设计等环节。（区应急管理局牵头）

11．开展尾矿库环境风险评估，制定完善专项环境应急预案，全面防范环境风险，消除环境隐患。（生态环境分局牵头）

12．强化森林资源安全管理。继续开展打击破坏森林资源违法犯罪行为专项行动，开展森林督查案件查处，探索落实森林资源管理“林长制”，落实森林资源保护责任制和考核办法，指导开展领导干部自然资源离任审计问题整改工作。（区秦岭保护局牵头）

13．加强野生动植物资源保护。严格落实部门监管职责，强化属地管理，进一步健全野生动物保护领导责任制。持续开展疫源疫病巡护监测。开展珍稀濒危极小种群野生植物保护工作，在强化就地保护的基础上，切实加强人工繁育研究。（区秦岭保护局牵头）

14. 持续推进落实“昆仑”行动，严厉打击、有效遏制破坏秦岭生态环境的违法犯罪行为。贯彻落实《陕西省危化品道路运输重点区域安全监管方案》，维护秦岭北麓临潼段生态环境安全。（公安分局牵头）

15．全年组织至少1次联合检查。（生态环境分局牵头）

（五）强化自然保护地监督管理

16．组织开展自然保护地调查摸底和分析评估工作。全面落实自然保护区行政审批审核管理制度，严格涉及自然保护地的建设项目审批制度，严禁开展与自然保护地保护方向不一致的活动。（资源规划分局牵头）

17．组织对全区自然保护区内遥感监测及日常管理中发现的疑似破坏生态环境违法违规问题进行实地核查，对核实的违法违规问题建立问题清单和整改台账，指导、推进问题整改、销号。（资源规划分局牵头）

18．联合相关部门组织开展“绿盾”自然保护地强化监督检查，对强化监督检查问题台账中的违法违规问题实行销号管理。（生态环境分局牵头）

（六）加快推进生态治理与恢复

19．加快损毁矿山地质环境恢复治理。落实矿山企业地质环境恢复治理的主体责任。对受损矿山的地质环境进行恢复治理。配合市上编制完成《西安市加强矿山地质环境恢复和综合治理实施方案（2020—2021年）》，开展秦岭矿山综合调查，摸清临潼区秦岭地区生态修复指标底数，更新秦岭地区矿山生态修复台账。完成市上下达的秦岭矿山地质环境治理恢复任务，开展生态环境部、省生态环境厅、市生态环境局下达我区废弃露天矿山生态修复工作。开展露天矿山综合整治，严控新建露天矿山。（资源规划分局牵头）

20．落实矿山企业绿色矿山创建主体责任。贯彻实施《关于大力推动矿产资源绿色勘查的指导意见》《陕西省绿色矿山建设管理办法》及《评估指标体系》，推进绿色矿山建设。（资源规划分局牵头）

21．健全完善退出机制，依法依规推进我区秦岭保护区内矿业权全部退出，并进行生态恢复治理。（资源规划分局牵头）

22．依法依规推进秦岭北麓临潼段应退出小水电站全部完成退出任务，并进行生态恢复治理。（区水务局牵头）

23．开展试点示范。开展水土流失治理、矿山地质环境治理恢复、生物多样性保护等试点工作。开展秦岭区域责任主体灭失及政策性关闭、生产矿山地质环境治理恢复试点示范工作。（沿山各街办）

24．切实履行责任主体灭失的矿山地质环境治理恢复的主体责任。加大工作力度，采取有效措施，对造成生态破坏的区域开展生态恢复治理。（沿山各街办）

25．以国家水土保持重点工程、坡耕地水土流失综合治理、病险淤地坝除险加固工程以及省级水利发展资金水土保持项目为重点，加大重点地区水土流失治理力度，突出综合系统防治，改善生态环境全面推动水土保持信息化建设，强化生产建设项目人为水土流失监管。（区水务局牵头）

26．扎实推进河长制、湖长制工作。开展河湖专项行动。实现采砂管理任务的河流采砂规划全覆盖。推进河湖管理和保护范围划定，深化河湖综合整治和修复工作。（区水务局牵头）

27．组织实施天然林保护等重大生态修复工程，进一步加强森林管护工作，杜绝森林火灾和乱砍滥伐事件发生。积极推进大规模国土绿化，全年完成营造林1500亩。保护和修复自然湿地。加强项目储备，积极争取中央、省级林业发展改革资金项目。（区秦岭保护局牵头）

（七）完善秦岭生态环境保护制度

28．依法依规对秦岭生态环境保护相关行政规范性文件进行合法性审核与备案审查。（区司法局牵头）

29. 根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》《西安市秦岭生态环境保护条例》及《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》，配合市上完成《西安市秦岭生态环境保护规划》编制工作，绘制秦岭生态环境保护规划分区保护图。（资源规划分局、区秦岭保护局依职责分工负责）

30．依据省级、市级规划要求，待《西安市秦岭生态环境保护规划》出台后，结合实际制定秦岭生态环境保护实施方案，绘制本行政区域内秦岭生态环境保护规划分区保护详图。（区秦岭保护局牵头）

31．区发改委、资源规划分局、区秦岭保护局、生态环境分局、区住建局、区交运局、区水务局、区农业农村局、区扶贫办、区文化旅游局、区卫生健康局、区应急管理局、区市场监管局等部门，严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，全面加强秦岭北麓临潼段项目管理和事中事后监管。（依职责分工负责）

32．开展党政领导干部自然资源资产离任审计和秦岭生态环境保护专项审计工作，并纳入全区年度审计工作计划。（区审计局牵头）

33．按要求配合省级、市级部门编制2018年全省自然资源资产负债表。（区统计局牵头）

三、保障措施

（一）落实工作责任。沿山各街办及各区级任务牵头部门要进一步提高认识，夯实责任，根据本方案制定本辖区、本部门青山保卫战2020年具体实施方案（工作措施），确定年度目标任务、细化工作措施、强化工作落实，于10月30日前报区秦岭保护局、资源规划分局和生态环境分局备案；12月20日前，完成年度工作自查总结，并将工作完成情况报区秦岭保护局、资源规划分局和生态环境分局。（沿山各街办及各任务牵头部门）

（二）加大资金投入。加大对秦岭生态环境治理修复和环境监测、执法监管的资金投入。（区财政局牵头）

（三）强化督察问责。落实生态环境保护督察相关工作要求，对秦岭生态环境保护工作监管不力、责任落实不到位，以及不作为、慢作为、乱作为的单位和个人，依法依规移交相关部门进行追责问责。（生态环境分局牵头）

（四）加强宣传教育。各沿山街办及各相关区级部门要大力宣传习近平生态文明思想和党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署，不断加大秦岭生态环境保护宣传力度，广泛开展环保志愿服务和公益活动，增强社会各界和公众参与秦岭生态环境保护的积极性和主动性。（沿山各街办及各任务牵头部门）

附件：西安市临潼区青山保卫战2020年工作任务清单

附件

# 西安市临潼区青山保卫战2020年工作任务清单

| 重点工作 | 主要任务 | 区级牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 工作措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推进生态红线 勘界定标和 评估工作 | 红线评估 | 资源规划分局 | 沿山各街办 | 2020年6月 | 按照省市工作安排，配合完成生态保护红线评估优化工作。结合评估优化结果，配合完善生态保护红线评估调整。 |
|  | 红线勘界定标 | 资源规划分局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 按照省市工作安排，完成辖区生态保护红线勘界定标年度工作任务。 |
| 完善生态环境 监测评估体系 | 秦岭监管平台 | 区秦岭保护局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 利用秦岭生态环境保护信息化网络化监管平台，及时发现并处理破坏秦岭生态环境的问题。 |
| 持续开展秦岭 生态环境整治 | 突出问题整治 | 区秦岭保护局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 严格落实主体责任，夯实属地责任，建立健全秦岭生态环境突出问题整治工作台账，实行销号管理，切实做到责任明确、监管到位、查处有力、收到实效。 |
|  | 专题督查 | 区委秦保委 办公室 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 持续巩固专项整治成效，深化“五乱”问题整治，围绕秦岭区域内旅游景区规范化管理、农家乐垃圾及污水处理设施等乱排乱放破坏生态环境问题组织开展专题督查，坚决防止违法违规问题反弹回潮。完成中央环保督察“回头看”、国家自然资源督察西安局、省委专项巡视等反馈的到整改时限问题的整改。 |
|  | 水土保持监督检查 | 区水务局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 开展以秦岭区域水保监督执法为重点的监督检查，水土流失治理率达到60%以上。 |
|  | 乡村旅游 和农家乐 规范化管理 | 区文化旅游局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 加强乡村旅游和农家乐规范化管理。贯彻实施《关于加快乡村旅游转型升级的意见》，推动乡村旅游持续健康规范发展。按照《西安市民宿基本要求与分级》标准，组织开展乡村民宿等级评定工作。 |
|  | 落实景区生态环境保护主体责任 | 区文化旅游局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 督导辖区景区严格落实生态环境保护的主体责任。对A级旅游景区、旅游度假区、生态旅游示范区创建中的生态环境保护工作加强指导。加大对景区内垃圾收集、运输、处理及污水排放的监管力度，杜绝乱扔乱倒乱排等行为。支持建设一批环保旅游厕所。积极开展争创国家绿色旅游示范基地、绿色旅游饭店等活动。 |
| 持续开展秦岭 生态环境整治 | 尾矿库环境 风险 | 生态环境分局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 开展尾矿库环境风险评估，督导辖区所有尾矿库制定完善专项环境应急预案，全面防范环境风险，消除环境隐患。 |
|  | 森林资源安全管理 | 区秦岭保护局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 继续开展打击破坏森林资源违法犯罪行为专项行动，开展森林督查案件查处，探索落实森林资源管理“林长制”，落实森林资源保护责任制和考核办法，全面开展领导干部自然资源离审计整改工作。 |
|  | 野生动植物 保护 | 区秦岭保护局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 严格落实部门监管职责，强化属地管理，进一步建立健全野生动物保护领导责任制。持续开展疫源疫病巡护监测。开展珍稀濒危极小种群野生植物保护工作，在强化就地保护的基础上，切实加强人工繁育研究。 |
|  | 维护生态环境安全 | 公安分局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 持续推进“昆仑”行动，严厉打击、有效遏制破坏秦岭生态环境的违法犯罪行为。贯彻落实《陕西省危化品道路运输重点区域安全监管方案》，维护秦岭北麓西安段生态环境安全。 |
|  | 联合检查 | 区秦岭保护局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 组织至少1次秦岭生态环境联合检查。 |
| 加快生态 恢复治理 | 矿山地质环境 恢复治理 | 资源规划分局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 落实矿山企业地质环境恢复治理的主体责任。督导企业“边开采、边治理”，对受损矿山的地质环境进行恢复治理。配合编制《西安市加强矿山地质环境恢复和综合治理实施方案（2020-2021年）》，开展秦岭矿山综合调查，摸清西安市秦岭地区生态修复指标的底数，更新秦岭地区矿山生态修复台账。开展部省下达我市渭河平原24个图斑64.89公顷废弃露天矿山生态修复工作。开展露天矿山综合整治，严控新建露天矿山。 |
|  | 试点示范 |  |  | 2020年12月 | 开展水土流失治理、矿山地质环境治理恢复、生物多样性保护等试点。开展秦岭区域责任主体灭失及政策性关闭、生产矿山地质环境治理恢复试点示范。 |
| 加快生态 恢复治理 | 责任主体灭失矿山地质环境治理恢复 |  |  | 2020年12月 | 切实履行责任主体灭失的矿山地质环境治理恢复的主体责任，加大力度采取措施，对造成生态破坏的区域开展生态恢复治理。 |
|  | 重点地区 水土流失治理 | 区水务局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 以国家水土保持重点工程、坡耕地水土流失综合治理、病险淤地坝除险加固工程以及省级水利发展资金水土保持项目为重点，加大重点地区水土流失治理力度，突出综合系统防治，改善生态环境。全面推动水土保持信息化建设，强化生产建设项目人为水土流失监管。 |
|  | 保护和修复 自然湿地 | 区水务局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 扎实推进河长制、湖长制。开展河湖专项行动。实现有采砂管理任务的河流采砂规划全覆盖。推进河湖管理和保护范围划定，深化河湖综合整治和修复工作。 |
|  | 实施生态修复工程 | 区秦岭保护局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 组织实施天然林保护等重大生态修复工程，进一步加强森林管护工作，杜绝森林火灾和乱砍滥伐事件发生。积极推进大规模国土绿化，全年完成营造林1500亩。保护和修复自然湿地。加强项目储备，积极争取中央、省级林业发展改革资金湿地项目。 |
| 完善秦岭生态 环境保护制度 | 秦岭分区保护 勘界定标试点 | 资源规划分局 区秦岭保护局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 依据秦岭生态环境保护条例和省级制定的相关标准及工作安排，开展秦岭区域核心、重点、一般保护区勘界定标试点工作。 |
|  | 健全秦岭保护 法规制度 | 区司法局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 依法依规对秦岭生态环境保护相关行政规范性文件进行合法性审核与备案审查。 |
|  | 完善规划体系 | 区秦岭保护局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 依据省、市规划要求，结合实际制定秦岭生态环境保护实施方案。 |
|  | 加强项目监管 | 相关区级部门 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 严格项目准入，坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，加强秦岭区域项目管理，严格项目审批，严把准入关口，加强事中事后监管。 |
|  | 离任审计和 秦岭专项审计 | 区审计局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 严格执行领导干部自然资源资产离任审计制度。开展党政领导干部自然资源资产离任审计和秦岭生态环境保护专项审计工作，并纳入年度审计工作计划。 |
| 保障措施 | 落实工作责任 | 生态环境分局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 制订本辖区青山保卫战 2020 年具体实施方案，确定年度目标任务、细化工作措施、强化工作落实，于9月15日前报市秦岭保护局、市资源规划局、市生态环境局备案；12月20日前，将本方案年度工作完成情况总结报送市秦岭保护局、市资源规划局、市生态环境局。 |
|  | 加大资金投入 | 区财政局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 加大对秦岭生态环境治理修复和环境监测、执法监管的资金投入。 |
|  | 强化督查问责 | 生态环境分局 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 做好中央、省委生态环境保护督察配合保障工作，按要求做好督察反馈问题整改工作。 |
|  | 强化宣传 | 各任务牵头 部门 | 沿山各街办 | 2020年12月 | 大力宣传，引导全社会积极保护秦岭生态环境。 |