西安市临潼区节水型社会建设

2021年考核指标任务分工

| 序号 | 考核指标任务 | 责任分工 | 责任单位 | 实施单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加快再生水管网建设，持续加强再生水利用；2021年完成5km再生水管网建设。 | 负责完成5km再生水管网建设。 | 新区管委会 | 新区管委会 | 2021年12 月底 |
| 2 | 2021年再生水利用率达到40%以上，再生水利用量总体完成490万方。 | 新区污水处理厂完成80万方再生水利用量。 | 新区管委会 | 新区管委会 | 2021年12 月底 |
|  |  | 区污水处理厂和行者街办完成320万方再生水利用量。 | 区水务局 行者街办 | 行者街办 | 2021年12月底 |
|  |  | 各分散式污水处理厂完成80万方再生水利用量。 | 区水务局 区科工商务局 | 西安银桥乳业集团有限公司、西安工程大学、西安科技大学等分散式污水处理点位 | 2021年12月底 |
|  |  | 全区绿化、杂用完成10万方再生水利用量。 | 区城管局 区住建局 | 区城管局 区住建局 | 2021年12月底 |
| 3 | 节水型单位覆盖率不低于10%，创建节水型公共机构2—3个。 | 负责创建市级节水型公共机构2—3个。 | 区机关事务 服务中心 区水务局 | 区融媒体中心 骊山街办 区财政局 | 2021年9月底 |
| 4 | 创建节水型高校1个；完成1个校园直饮水工程建设任务。 | 1.西安科技大学完成节水型高校创建任务。 2.完成1个校园直饮水工程建设任务。 | 区水务局 | 西安科技大学 | 2021年9月底 |
| 5 | 创建节水型 中小学2家。 | 负责创建市级节水型中小学2家。 | 区教育局 | 临潼小学 华清小学 | 2021年9月底 |
| 6 | 节水型企业覆盖率不低于15%，创建节水型企业1个。 | 创建市级节水型企业1个。 | 区水务局 区科工商务局 | 西安银桥 乳业集团 | 2021年9月底 |
| 7 | 1.在全区中小学开展节水教育、广泛宣传普及节水知识，将组织节水专题活动纳入中小学教育内容。 2.在学校开展节水主题宣传教育，制定节水宣传教育措施，关键节点做好节水形势宣传，每月报送不少于3篇节水宣传信息。 3.在全区范围开展节水主题征文活动，上报省厅，并根据上级要求开展其 他活动。 | 1.负责在全区中小学开展节水教育，广泛宣传普及节水知识，将组织节水专题活动纳入中小学教育内容。 2.负责在学校开展节水主题宣传教育，制定节水宣传教育措施，关键节点做好节水形势宣传，每月报送不少于3篇节水宣传信息。 | 区教育局 | 区教育局 | 2021年12 月底 |
|  |  | 负责在全区范围开展节水主题征文活动，上报省厅，并根据上级要求开展其他活动。 | 区教育局 | 区教育局 | 2021年6月底 |
| 8 | 社会节水宣传工作。 | 负责社会节水宣传工作并提供相关资料。 | 区融媒体中心 | 区融媒体中心 | 2021年12月底 |
| 9 | 负责开展全区节水型医疗机构创建工作，建设节水型医疗机构示范点达到全部医院比例不少于50%，负责做好全区医院、卫生所的节水管理工作。 | 负责创建市级节水型医疗机构1-2个。 | 区卫健局 | 区卫健局 | 2021年9月底 |
| 10 | 落实节水型社会建设工作相关资金的统筹、调集、管理和监管。 | 负责落实节水奖励资金；落实节水项目扶持资金及再生水利用规划和配套资金。 | 区财政局 | 区财政局 | 2021年12月底 |
| 11 | 农业灌溉用水计量和农业水价综合改革。 | 负责持续推进农业灌溉用水计量和农业水价综合改革。 | 区水务局 | 区水务局（区农业水价综合改革办公室） | 2021年12月底 |
| 12 | 完成年度新增高效节水灌溉目标任务。 | 负责完成年度新增高效节水灌溉目标任务。 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 2021年12月底 |
| 13 | 开展节水器具检查抽检工作。 | 负责开展节水器具检查抽检工作。 | 区市场监管局 | 区市场监管局 | 2021年12月底 |
| 14 | 完成2家市级节水型居民小区。 | 负责完成2家市级节水型居民小区。 | 区住建局 区水务局 | 区住建局 | 2021年9月底 |