附件2

临潼区市民中心项目建设倒排工期表

| 序号 | 项目分工 | 牵头单位 | 配合单位 | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-15 | 15-31 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-31 | 1-15 | 15-31 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-31 |
| 1 | 确定项目 设计方案 | 区政府办 区城投集团 | 区机关事务局 区行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计单位将设计方案转施工图 | 区城投集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 进行质量、消防等项目检测，排除质量安全隐患。 | 区住建局 区城投集团 | 新区管委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 检测单位出具检测报告 | 区城投集团 | 区住建局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 盘点项目手续及资产清单，明确债权债务 | 新区管委会 | 区财政局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 聘请评估机构 对项目进行 资产评估 | 区财政局 | 区城投集团 新区管委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 出具资产评估报告，资产移交区城投集团 | 区财政局 | 区城投集团 新区管委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 完善项目 土地规划 | 资源 规划分局 | 新区管委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 办理项目 用地规划 | 区城投集团 | 资源规划分局 新区管委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 办理项目 装修备案 | 区城投集团 | 区发改委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 联合大型国有企业合作，签订 框架协议 | 区城投集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 项目实施， 进场装修 | 区城投集团 | 区住建局、区财政局、新区管委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 与城投集团签订场地租赁合同并纳入财政预算 | 区行政审批局 | 区财政局 区城投集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 进行土地招 拍挂实施 | 区城投集团 | 区财政局、资源规划分局、新区管委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |