附件

石川河水生态保护工程清单表

| 序号 | 项目名称 | 工程内容或要求 | 责任单位 | 完成时限 | 项目类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入河排污口综合整治 | 完成临潼区入河排污口整治工作。 | 相桥、油槐、交口街办 | 2022年12月 | 排污口整治 |
| 2 | 沿岸污水站提标改造 | 完成相桥、交口污水厂（站）提标改造，确保出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A类标准。 | 相桥、交口街办 | 2021年12月 （已完成） | 城镇污水处理及管网建设 |
| 3 | 沿岸污水站自动在线监测设施安装 | 相桥、交口污水厂（站）出水口安装自动在线监测设施。 | 相桥、交口街办 | 2022年6月 | 城镇污水处理及管网建设 |
| 4 | 入河排污口规范化建设项目 | 完成入河排污口规范化建设涉及的监测点设置、标志牌设置及重点区域的视频监控系统建设等内容。 | 市生态环境局组织，临潼区相关街办实施 | 2022年12月 | 排污口整治 |