西安市2022年度临潼区实行最严格水资源管理制度和创建国家节水型城市目标任务分工

| 序号 | 考核指标任务 | 主要工作内容 |  | 责任单位 | 实施单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成用水总量控制目标 | 全区用水总量控制和地下水开发利用总量控制在市考指标内 |  | 区水务局 | 区水务局牵头，区发改委、各街办、园区管委会配合 | 2022年12月底 |
|  |  |  |  | 区发改委 |  |  |
|  |  |  |  | 各街办、园区管委会 |  |  |
| 2 | 完成用水效率控制目标 | 全年万元工业增加值用水量相比2020年降低3.5 %，万元GDP用水量相比2020年降低4.5% |  | 区水务局 区科工商务局 | 区水务局牵头，区科工商务局、区统计局配合 | 2022年12月底 |
| 3 | 完成水功能区限制纳污目标 | 实现污水处理率全年指标达96.6% |  | 西安市生态环境局临潼分局 区水务局 开发区 新区 渭北现代 工业组团 | 临潼区（行者） 污水处理厂 临潼区绿源污水 处理厂 临潼新区污水处理厂 临潼区渭北污水 处理厂 | 2022年12月底 |
| 4 | 积极落实西安市实施国家节水行动方案目标任务，建立区级节水工作协调机制 | 将节水考核指标任务分解至各成员单位并纳入区级考评机制，进行督导检查 |  | 区考核办 | 区水务局 | 2022年12月底 |
| 5 | 落实用水定额，加强计划用水管理，为自备水源取水户和自来水用水大户下达用水计划，并执行超定额（计划）累进加价制度。 | 落实用水定额，加强计划用水管理，为自备水源取水户和自来水用水大户下达用水计划，并执行超定额（计划）累进加价制度。 |  | 区水务局 区发改委 | 区水务局 区发改委 | 2022年12月底 |
| 6 | 实施自来水管 网改造，降低 漏损率 | 结合城市更新行动，老旧小区改造，二次供水实施改造的实施，对超过合理使用年限、材质落后或受损失修的供水管网进行更新改造，确保城市公共供水管网漏损率控制在9.7%以内，同时推进城市供水管网分区计量管理。 |  | 区水务局 区住建局 区发改委 区财政局 | 区水务局、区住建局 牵头，区发改委、区财政局、区第一自来水公司、区第二自来水公司、各街办配合 | 2022年12月底 |
| 7 | 开展节水评价，建立并按时报送节水评价 工作台账 | 建立并按时报送节水评价工作台账，主要包括以下四个方面： 1.与取用水相关的水利规划(以下简称水利规划),主要包括:引水调水规划、水库建设规划、灌区建设规划等。 2.需开展水资源论证的相关规划，主要包括:城镇新区规划、工业园区规划、经济技术开发区规划、高耗水行业专项规划、涉及取用水的相关产业发展规划等。 3.与取用水相关的水利工程项目(以下简称水利工程项目)主要包括:蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程、地下水利用工程等。其中，大中型水资源开发利用建设项目(含新建、改扩建项目)的节水评价按照水利部印发的《大中型水资源开发利用建设项目节水评价篇章编制指南(试行)》(办规计函(2018)1691号)执行。 4.办理取水许可的非水利建设项目(以下简称非水利建设项目)，主要包括:直接从江河、湖泊、地下水以及水库、渠道等取水或取用其它项目退水、排水，并需要申请取水许可的非水利建设项目。其他类型规划或从城市公共供水管网取水的高耗水建设项目等可参照执行。 |  | 区水务局 | 区水务局 区发改委 区住建局 资源规划局分局 区行政审批服务局 生态环境分局 | 2022年12月底 |
| 8 | 开展节水单元创建，完成节水单元创建任务 | 创建市级节水型公共 机构5个 |  | 区文旅局 | 陕西华清宫文化旅游有限公司 | 2022年9月底 |
|  |  |  |  | 区机关事务 服务中心 | 西安市临潼区人民检察院 |  |
|  |  |  |  |  | 中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会 |  |
| 8 | 开展节水单元创建，完成节水单元创建任务 | 创建市级节水型 公共机构5个 |  | 区卫健局 | 西安市临潼区妇幼保健医院 | 2022年9月底 |
|  |  |  |  | 度假区服务中心 区科工商务局 | 西安赛特奥莱·临潼店 |  |
|  |  | 创建市级节水型小区4家 |  | 区住建局 | 西安新城玺樾骊府 |  |
|  |  |  |  |  | 紫台福邸 |  |
|  |  |  |  |  | 东篱雅舍 |  |
|  |  |  |  |  | 汇邦上东城 |  |
|  |  | 创建市级节水型企业1家 |  | 区科工商务局 | 西安邦淇制油科技有限公司 |  |
|  |  | 创建市级节水型高校1家 |  | 区水务局 | 西安汽车职业大学 |  |
|  |  | 创建市级节水型校园2家 |  | 区教育局 | 临潼区实验小学 |  |
|  |  |  |  |  | 西安市临潼区 砖房小学 |  |
|  |  | 对2018年命名的市级节水型公共机构进行复审 |  | 区机关事务 服务中心 | 西安市自然资源规划局临潼分局 |  |
|  |  |  |  |  | 区住房和城乡建设局 |  |
| 9 | 开展节水监督检查，将节水指标作为约束性指标纳入县级行政区政绩考核 | 开展定期节水监督检查，对重点取水户进行抽查，确保节水工作落实到位，同时将抽查 结果进行公布，纳入到区级 考评中 |  | 区考核办 区水务局 | 区考核办 区水务局 | 2022年12月底 |
| 10 | 配合省市开展重点监控用水单位名录建设，做好辖区内重点用 水单位相关管理工作 | 严格用水监督管理，健全完善重点监控用水单位名录，将年取水量达40万立方米的工业和服务业用水单位全部纳入重点监控用水户单位名录，实行用水报告制度，鼓励年用水总量超过10万立方米的企业或园区设立水务经理 |  | 区水务局 | 区科工商务局 区统计局 各园区 | 2022年12月底 |
| 11 | 持续开展县域节水型社会达标建设工作 | 对已经取得的县域节水型社会达标区（县）的创建成果进行巩固 |  | 参与创建县域节水型社会达标区（县）的各成员单位 | 参与创建县域节水型社会达标区（县）的各成员单位 | 2022年12月底 |
| 12 | 完成年度新增高效节水灌溉目标任务 | 负责完成年度新增高效节水灌溉目标任务，农田灌溉水有效利用系数提高到0.7102以上 |  | 区农业农村局 | 各街办 | 2022年12月底 |
| 13 | 指导企事业单位开展水平衡测试 | 按照《陕西省节约用水办法》，对年实际用水量达10万立方米以上（含10万立方米）的企事业单位（含高校），要求每3年开展一次水平衡测试，将水平衡测试结果作为核定下达计划用水指标的依据 |  | 区水务局 区科工商贸局 区机关事务 服务中心 | 区水务局 各企事业用水户 | 2022年12月底 |
| 14 | 推广节水器具，开展节水器具检查抽检工作 | 实施水效标识管理和节水认证。严格水效标识监管， 加大节水相关产品质量监督抽查力度。 |  | 区市场监管局 | 区市场监管局 | 2022年12月底 |
| 15 | 开展形式多样的节水宣传活动，关键节点做好节水形势宣传，每月报送3篇节水宣传信息 | 强化节水教育宣传。充分利用各类媒体，通过世界水日、中国水周、节能宣传周、城市节水宣传周等开展形式多样的节水主题宣传，加强区情水情教育，大力宣贯《陕西省节约用水办法》，增强全社会节水意识。加快节水教育基地建设，组织开展各具特色的节水教育实践活动，引导公众特别是在校学生树立节水理念； |  | 区水务局 区发改委 区科工商务局 区住建局 区机关事务服务中心 区融媒体中心 | 区水务局 区发改委 区科工商务局 区住建局 区机关事务服务中心 区融媒体中心 | 2022年12月底 |
|  |  | 负责保障节水宣传 专项资金落实 |  | 区财政局 | 区财政局 |  |
|  |  | 结合《西安市节水型中小学评价规范》要求，推动中小学节水宣传教育标准化、规范化。全面启动节水家庭评选活动，以典型引领推动家庭节水意识和节水习惯的普及，带动全社会形成节水良好风尚。 1.负责在全区中小学开展节水教育、广泛宣传普及节水知识，将组织节水专题活动纳入中小学教育内容。 2.负责在学校开展节水主题宣传教育，制定节水宣传教育措施，关键节点做好节水形势宣传，每月报送不少于3篇节水宣传信息 3.负责在全区范围开展节水主题征文活动，上报省厅，并根据上级要求开展其他活动 4.负责社会节水宣传工作 |  | 区教育局 | 区教育局 |  |
| 15 | 开展形式多样的节水宣传活动，关键节点做好节水形势宣传，每月报送3篇节水宣传信息 | 结合2022年全国城市节约用水宣传周宣传要求，开展节水家庭评选活动 |  | 区水务局 区教育局 区住建局 | 区水务局 区教育局 区住建局 | 2022年12月底 |
|  |  | 结合2022年全国城市节约用水宣传周宣传要求，开展节水宣传进机关示范活动 |  | 区水务局 区机关事务服务中心 | 区水务局 区机关事务服务中心 |  |
|  |  | 结合2022年全国城市节约用水宣传周宣传要求，开展节水宣传进校园示范活动 |  | 区水务局 区教育局 | 区水务局 区教育局 |  |
|  |  | 结合2022年全国城市节约用水宣传周宣传要求，开展节水宣传进企业示范活动 |  | 区水务局 区科工商务局 | 区水务局 区科工商务局 |  |
|  |  | 结合2022年全国城市节约用水宣传周宣传要求，全面推行《公民节约用水性质为规范》 |  | 区水务局 区委文明办 区发改委 区教育局 区科工商务局 区住建局 区城管局 区农业农村局 区机关事务服务中心 团区委 区妇联 | 区水务局 区委文明办 区发改委 区教育局 区科工商务局 区住房建局 区城管局 区农业农村局 区机关事务服务中心 团区委 区妇联 |  |
|  |  | 结合2022年全国城市节约用水宣传周宣传要求，积极宣贯《陕西省节约用水办法》 |  | 区水务局 | 区水务局 |  |
|  |  | 结合2022年全国城市节约用水宣传周宣传要求，开展《公民节约用水性质为规范》、《陕西省节约用水办法》线上有奖答题活动 |  | 区水务局 区教育局 | 区水务局 区教育局 |  |
|  |  | 结合2022年全国城市节约用水宣传周宣传要求，通过微博、微信公众号等网络平台，围绕“建设节水型城市，推动绿色低碳发展”，开展节水宣传报道 |  | 区融媒体中心 | 区融媒体中心 |  |
| 15 | 开展形式多样的节水宣传活动，关键节点做好节水形势宣传，每月报送3篇节水宣传信息 | 结合2022年全国城市节约用水宣传周宣传要求，围绕“建设节水型城市，推动绿色低碳发展”活动主题，动员各学校开展形式多样的节水宣传活动，并在“节水中国 你我同行”网站发布（http://322.waterconserving.cn/） |  | 区教育局 | 区教育局 | 2022年12月底 |
| 16 | 加强非常规 水利用 | 2022年开展再生水农灌试点4700亩 | 负责开展再生水农灌试点4700亩 | 行者街办 区水务局 | 行者街办 区水务局 | 2022年12月底 |
|  |  | 2022年完成秦汉大道再生水管道建设5km. | 负责完成5km秦汉大道5km再生水管道建设 | 新区管委会 秦汉大道公司 | 新区管委会 秦汉大道公司 | 2022年12月底 |
|  |  | 2022年 临潼区再生水利用量总体完成490万方 | 新区污水处理厂完成80万方再生水利用量 | 新区管委会 | 新区管委会 | 2022年12月底 |
|  |  |  | 临潼行者污水处理厂完成320万方再生水利用量 | 区水务局 行者街办 | 行者街办 |  |
|  |  |  | 各分散式污水处理厂完成80万方再生水利用量 | 区水务局 区科工商务局 | 西安银桥乳业（集团）有限公司临潼分公司、西安工程大学、西安科技大学等分散式污水处理点位 |  |
|  |  |  | 全区绿化、杂用完成10万方再生水利用量 | 区城管局 区住建局 区水务局 | 区城管局 区住建局 区水务局 |  |
| 17 | 配合省、市开展主要河流水量分配工作 | 基于生态流量保障的水量调度，生态流量原则上不得低于 0.05m³/s |  | 区水务局 | 零河水库管理站 | 2022年12月底 |
| 18 | 严格执行上级水量调度指令，制定辖区主要工程水量调度方案和年度计划，按月向市级水行政主管部门报送水量调度计划和实际用水量 | 制定零河水库水量调度方案和年度计划，按月向市级水行政主管部门报送水量调度计划和实际用水量 |  | 区水务局 | 零河水库管理站 | 2022年12月底 |
| 19 | 完成取用水管理专项整治年度目标任务 | 完成取用水专项整治平台清零工作 |  | 区科工商务局 区水务局 | 西安银桥乳业（集团）有限公司临潼分公司 | 2022年12月底 |
| 20 | 完成用水统计调查工作任务 | 统计各行业取水情况，对重点行业用户进行季度追踪，按照要求提供用水统计调查直报管理系统的各项基础数据，为水利年报填报做好基础工作。 |  | 区水务局 区统计局 区住建局 区城管局 区农业农村局 生态环境分局 | 区水务局 区统计局 区住建局 区城管局 区农业农村局 生态环境分局 | 2022年12月底 |
|  |  | 落实节水统计调查和基层用水统计管理制度。强化取用水计量统计，对灌区实行取水计量统计，对农业灌溉机井要积极采用IC卡、以电折水等多种方式，完善用水计量 |  | 区水务局 区农业农村局 各街办 | 区水务局 区农业农村局 各街办 |  |
| 21 | 加强取水许可事中、事后监管，依法查处超计划、超许可、取水计量不合规等行为 | 严格落实取水管理制度，加强监管，规范取用水行为 |  | 区水务局 | 区水务局 | 2022年12月底 |
| 22 | 加强规划和建设项目水资源论证，严格取水许可 | 严格把关规划和建设项目水资源论证的可行性和规范性 |  | 区水务局 | 区水务局 | 2022年12月底 |
| 23 | 完成农业水价综合改革任务 | 负责持续推进农业灌溉用水计量和农业水价综合改革 |  | 区发改委 区水务局 区财政局 区农业农村局 | 区发改委 区水务局 区财政局 区农业农村局 | 2022年12月底 |
| 24 | 深入推进水资源税费改革工作，及时传递信息，按时核定水量 | 按期核定水量，水务局与税务局定期传递信息，确保足额缴纳水资源税 |  | 区水务局 区税务局 | 区水务局 区税务局 | 2022年12月底 |
| 25 | 开展取水监测计量体系建设 | 开展取水监测计量体系建设 |  | 区水务局 | 区水务局 | 2022年12月底 |
| 26 | 做好辖区内地下水监测站的管理，配合做好地下水水位常态化监测工作 | 配合省市做好地下水水位常态化监测工作，每月不少于6次 |  | 区水务局 | 区水务局 | 2022年12月底 |
| 27 | 严格控制地下水开采量，确保重点区域地下水水位达标率控制在70%以上 | 严格控制地下水开采量，确保重点区域地下水水位达标率控制在70%以上 |  | 区水务局 | 区水务局 | 2022年12月底 |
| 28 | 强化地下水取水工程管理，严格落实施工方案审查、竣工验收等程序 | 加强地下水取水工程常态化管理，严把审批流程 |  | 区水务局 | 区水务局 | 2022年12月底 |
| 29 | 加强应急备用水源建设，县级应有应急备用水源或7天以上应急供水能力；开展应急自备水源井登记建档，制定应急启动预案，做好维护监督 | 制定临潼区应急自备水源管理办法，开展应急自备水源井登记建档，制定应急启动预案，做好维护监督 |  | 区应急管理局 区水务局 | 区水务局 | 2022年12月底 |
| 30 | 开展重要河湖生态流量（水量）管控，确保辖区内重要河湖生态流量（水量）满足要求 | 基于生态流量保障的水量调度，生态流量原则上不得低于0.05m³/s |  | 区水务局 各街办 | 区水务局 各街办 | 2022年12月底 |
| 31 | 完成农村供水工程建设及维修养护任务 | 完成全年农村供水工程建设及维修养护任务 |  | 区水务局 各街办 | 区水务局 各街办 | 2022年12月底 |
| 32 | 建立农村饮水安全运行管护责任体系，落实“三个责任”和“三项制度” | 建立农村饮水安全运行管护责任体系，落实“三个责任”和“三项制度” |  | 区水务局 | 区水务局 | 2022年12月底 |
| 33 | 加强农村供水工程水费收缴和水质保障 | 加强农村供水工程水费收缴和水质保障 |  | 区水务局 区税务局 区卫健局 | 区水务局 区税务局 区卫健局 | 2022年12月底 |
| 34 | 完成各渠道投诉、反馈及发现农村供水问题的整改任务，提高群众满意度 | 完成各渠道投诉、反馈及发现农村供水问题的整改任务，提高群众满意度 |  | 区水务局 各街办 | 区水务局 各街办 | 2022年12月底 |
| 35 | 加强河湖岸线利用整治，加强河道采砂管理 | 强化河堤岸线利用与整治，纠正河道违法采砂行为 |  | 区水务局 各街办 | 区水务局 各街办 | 2022年12月底 |
| 36 | 实施水库除险加固，加强水库运行管理 | 实施水库除险加固，加强水库运行管理 |  | 区水务局 各街办 | 区水务局 各街办 | 2022年12月底 |
| 37 | 加强河湖突出问题整治，推进河湖“清四乱”常态化 | 加强河湖突出问题整治，推进河湖“清四乱”常态化 |  | 区水务局 各街办 | 区水务局 各街办 | 2022年12月底 |
| 38 | 结合市总河湖长令和年度河湖长制重点任务，各级河长主动履职，推进河湖长制制度落实，完成年度任务及投诉举报、暗访督查发现问题整改 | 结合市总河湖长令和年度河湖长制重点任务，各级河长主动履职，推进河湖长制制度落实，完成年度任务及投诉举报、暗访督查发现问题整改 |  | 各河长制 成员单位 | 各河长制成员单位 | 2022年12月底 |