附件17：

2024年农村公共服务设施和村庄公共基础设施建设项目征集方向及范围

为了切实做好我区农村公共服务设施和村庄公共基础设施建设项目征集工作，现将有关事项通知如下：

一、项目征集依据

依据中央一号文件精神及《西安市关于加快建设农村片区化中心社区实施意见》（市统筹发〔2014〕10号）、《西安市临潼区新农村建设项目及资金管理实施细则（试行）》等，全面贯彻落实《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》要求，按照填平补齐的原则，在现有基础上，因地制宜确定村内道路建设标准，建设村内干道和巷道，因地制宜推动农村公共服务设施改扩建，完善服务功能，提升服务能力，结合农村人居环境整治，助推乡村振兴战略实施和农业农村现代化建设。

二、项目申报程序

按照项目属地原则，由村向街办申报，经街办审核后向区农业农村局申报。区农业农村局会同区财政局、区文旅局、区卫健局、区司法局等部门进行项目初审，并将初审结果以正式文件报市农业农村局。同时，通过西安市财政专项资金项目库系统软件进行网上填报。市农业农村局根据各单位上报情况，综合年度计划安排下达项目建设指标。

三、项目需提供资料

请有意向街办按照附件18-22要求，认真、规范填写申报材料。

四、项目申报相关要求

1. 高度重视，精心组织。各街办要充分认清当前实施乡村振兴战略的重大意义，积极做好农村片区化中心社区建设项目有关奖补政策的宣传工作，鼓励和引导项目村积极申报，广泛征集项目。

2. 严格规范，准确表述。要使用统一格式的表单认真填写申报材料，准确表述各栏目信息，不得随意改动表单样式和内容，认真编制好相关资料，确保资料完整和规范统一。申报材料需包括：项目申报表、项目实施方案、公共基础设施现状图、规划建设布局坐标图和规划建设效果图、新建项目的土地来源证明文件。对于项目建设内容要根据实际需要，结合现有条件，充分论证，分别确定新建、改建、改造、配套设施等情况，依此测算资金需求，制定实施方案。

3. 充分论证，严格把关。区农业农村局会同区财政局，按照申报条件和标准，严格审查，确保各个项目方案科学合理，符合实际。坚决杜绝虚报瞒报和重复申报。

附件：

17-1.2024年度临潼区村庄公共基础设施建设项目实施方案

17-2. 2024年度农村片区化中心社区建设项目申报书

17-3. 项目实施方案范本

17-4. 2024年度农村片区化中心社区建设项目汇总表

附件17-1：

2024年度临潼区村庄公共基础设施建设

项目实施方案

一、基本情况包括

项目名称、申报主体、实施主体、管护主体、实施地点、实施期限、实施目标、实施内容、投资估算及资金来源

二、建设条件包括区域概况、项目区村庄公共基础设施现状

三、指导思想、原则及目标包括指导思想、基本原则、实施目标

四、重点任务包括明确村庄公共基础设施建设目标任务、科学编制建设方案、加快完善管护运行机制、定期组织开展专业化培训、临潼区村庄公共基础设施建设项目实施方案

五、项目区域布局

六、实施内容及建设标准

一是村庄内部道路在现有已硬化道路的基础上，对未完成村道、巷道硬化 的全部进行道路硬化，共计新硬化道路144310m。道路硬化，具体做法(自上而下)：C25混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于4m，用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面，厚度180mm，基础为原路基。

二是村庄综合性公共服务中心依据各村实际情况，按照填平补齐的原则，对部分现有广场、综合服务中心进行新建、改扩建。本次项目预计新建、改扩建广场47300平方米、综合服务中心13230平方米，建成集办公、生活、文体、交流、政务服务等功能为一体的综合性公共服务中心。改扩建广场47300平方米，具体做法(自上而下)：10mm厚广场地砖铺设，20厚水泥砂浆找平，60mm厚C10砼垫层， 150mm厚3:7灰土夯实。综合服务中心13230平方米，依据各村实际情况，扩建或新建村综合服务中心，村综合服务中心为二层或一层砌体结 构，建筑用料：铺地砖地面，外墙为外墙涂料，内墙为混合砂浆乳胶漆涂料，屋面为带保温层卷材防水屋面。配套水电及办公设施。

七、运维管护机制包括明确工程维护职责、规范档案管理、构建长效运维机制

八、投资估算及资金来源包括投资估算、资金来源

九、保障措施包括加强组织领导、强化政策支持、加大经费保障、加强资金管理、建立监督机、强化竣工验收、加强宣传引导

附件17-2：

2024年度农村片区化中心社区

建设项目申报书

| 项目全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设年限 |  |  |  |  |  |  | 202 年1月 -----------202 年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设性质 |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  | 公共服务设施建设项目 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 改(扩)建 |  |  |  |  |  | 序号 | 内容 | 建设形式(新建或改建、扩建) | 投资额（万元） | 建筑面积（㎡） |  |
| 片区内各村基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 社区管理办 公室 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 各村名称 |  |  |  | 户数 |  | 人数 |  | 2 | 综合会议室 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 司法工作室 |  |  |  |  |
| 1 |  | 中心村 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 文化活动室 |  |  |  |  |
| 2 |  | 其它 各村 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 教育培训室 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 社区卫生室 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 文化活动广场 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 幼儿园学校 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 养老服务站 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 公共交通停靠站 |  |  |  |  |
| 项目规模情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| “六室”总建筑面积（m²） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 公共服务总建筑面积（m²） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 片区内总户数\总人口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资额(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请财政奖补金额 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申请单位意见 |  |  |  | 法人签字并盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目申请乡镇（街道）意见 |  |  |  | 法人签字并盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在区县民政局意见 |  |  |  | 法人签字并盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在区县财政局意见 |  |  |  | 法人签字并盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在区县农业农村局意见 |  |  |  | 法人签字并盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  | 1．此表请按照规划、方案如实填写，相关数据将作为项目检查、验收、绩效评价及审计的依据。 2．对标准要求的公共服务设施项目，既要一一对应，又可因地制宜。 3．填表要字迹工整（尽可能套表打印），如有涂改即为废表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件17-3：

《西安市农村片区化社区建设项目实施方案》

规范文本及编制说明

一、项目基本情况

简要说明：

项目名称；项目建设位置；服务覆盖行政村、自然村数量，户数、人口数等情况；当前公共服务设施情况；

村三委会班子组成情况，村支部书记、村委会主任等主要负责人履职情况。

项目资金投入情况，包括申请奖补资金和自筹资金；

二、项目建设情况

详细说明：

（一）项目建设内容和规模

改造项目：详细说明改造具体内容（墙体粉刷、地面平整、屋顶整治、水电改造、门窗更换等）、规模（面积）及改造标准；配套设施设备购置情况（文体设施、办公设施、养老设施等）。

新建项目：详细说明建筑结构（砖混结构、钢结构等）、建设规模（面积）、建设标准；配套设施设备购置情况（文体设施、办公设施、养老设施等）。

（二）项目设计、施工标准

建筑设计依据、施工规范。

比如：《混凝土拌和用水标准》、《水工混凝土施工规范》、《水工混凝土外加剂技术规程》、《道路与街路照明灯具性能要求》。

《建筑工程质量验收统一标准》、《建筑装饰工程施工及验收规范》、《屋面工程施工质量验收规范》、《国家建筑施工安全检查标准》、《建设工程文档整理规范》等。

（三）项目现有条件

建设用地审批手续是否完备，自筹资金是否到位等。

三、项目资金投入情况

详细说明：

（一）资金来源

1. 自筹资金：村民集资/银行贷款/其它融资方式，自筹资金额度等；

2. 区县、开发区整合其他资金情况；

3. 申请奖补资金额度。

（二）资金预算编制依据

简要说明：

比如：《陕西省建设工程工程量单计价规则》、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》等。

（三）资金开支计划

详细说明：

列表说明各项开支内容、单价、数量、金额等。

XXXX农村片区化中心社区预算明细表

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 改造项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙体粉刷 |  |  |  |  |  |
| 2 | 地面平整 |  |  |  |  |  |
| 3 | 门窗更换 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水电改造 |  |  |  |  |  |
| 5 | 屋顶整治 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 二 | 新建面积 |  |  |  |  |  |
| 三 | 配套设备设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公设施 |  |  |  |  |  |
| （1） | 办公桌 |  |  |  |  |  |
| （2） | 椅子 |  |  |  |  |  |
| （3） | 投影仪 |  |  |  |  |  |
| （4） | LED屏 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 2 | 文体设施 |  |  |  |  |  |
| （1） | 篮球架 |  |  |  |  |  |
| （2） | 阅报栏 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

四、项目实施计划

详细说明：

项目实施时间安排、形象进度及资金支出进度安排等情况。

比如：2021年11月—2022年7月，完成社区服务中心建设和养老服务站改扩建，计划投资XXXX万元，其中自筹资金XXXX万元，申请上级补助XXXX万元。

2021年7月—2022年11月，完成文化活动广场、幼儿园学校、公共交通停靠站等配套建设，计划投资XXXX万元，其中自筹资金XXXX万元，申请上级补助XXXX万元。

五、预期目标效益

简要说明：

预期目标，社会效益，生态效益，可持续影响。

| 附件17-4： 2024年度农村片区化中心社区建设项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 项目实施单位及负责人 | 社区建设形式（改建、扩建或新建） | 中心村情况 |  |  | 服务区域情况 |  |  |  | 项目建设总体规模及主要建设内容 （六室四配套） | 申请奖补资金额度（万元） |
|  |  |  |  | 名称 | 户数 | 人数 | 村庄数 | 村庄 名称 | 总户数 | 总人数 |  |  |