西安市临潼区城市社区嵌入式服务设施建设

工程实施方案

为深入贯彻落实国务院办公厅关于转发国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》（国办函〔2023〕121号）、西安市人民政府办公厅印发的《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》（市政办函〔2024〕19 号）的通知精神，进一步推动养老托育、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲、儿童游憩等优质普惠公共服务下基层、进社区，更好满足人民群众对美好生活的向往，按照区委区政府《2024年全区“八个新突破”实施方案》和《政府工作报告》惠民实施方案工作要求，结合我区实际，制定本方案。

一、建设原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦创造高品质生活，推动城市公共服务设施有机嵌入社区、公共服务项目延伸覆盖社区。围绕社区居民实际需求，以务实、可及为导向，增加社区服务有效供给，补齐设施短板，创新运营模式，打造一批设施完善、安全健康、运营有序的社区嵌入式服务样板，努力把社区建设成为人民群众的幸福家园。

（一）聚焦重点，功能优先。社区嵌入式服务设施面向社区居民提供养老服务、婴幼儿托育、儿童托管、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身、文化休闲和儿童游憩9项功能，聚焦“一老一小”服务需求，优先和重点提供养老托育等急需紧缺服务，逐步补齐和拓展其他服务。

（二）系统谋划，试点引领。立足区域、社区发展实际，在充分调研现状、摸清服务需求、广泛征求居民意见的基础上，整体谋划布局，以社区为单元推进，优先盘活利用存量资源。积极开展试点项目建设，打造一批功能相对齐全的社区嵌入式服务综合设施，实现居民在“家门口”“楼底下”享受就近就便服务。

（三）因地制宜，持续推进。坚持分类施策、精准施策、宜建则建、宜改则改，最大限度整合利用好存量资源，实现功能可拓展、空间可转换、标准能兼容。采取综合体优先和“插花”式相结合的方式，积极开展社区嵌入式服务设施建设试点。稳步推进非试点社区设施建设，持续提升服务水平。

（四）多元参与、公益普惠。建立政府主导、社会参与、市场协同工作机制，注重发挥市场主体作用，整合链接企事业单位、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源等多方力量，形成共建共治共享的发展格局。探索构建可持续的建设运营模式，坚持规模适度、经济适用、服务高效，落实降成本运营，突出准公益属性，确保设施便捷可及、价格可承受、质量有保障。

（五）安全可靠，群众满意。坚持底线思维，在建筑质量、设施配备、服务运营等各个阶段严格落实安全要求，打造称心安心放心的社区服务。始终把群众满意度作为衡量社区嵌入式服务设施建设运营的第一标尺，建则快、建则成、建则好，把社区嵌入式服务设施建设工程作为社会治理的重要抓手，打造“小而美”的民生工程。

二、目标任务

（一）完成试点项目建设。在全区遴选4个试点项目，以社区为单元建设推进，分三年组织实施。

2024年，全面启动4个试点项目，制定《西安市临潼区社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》，初步形成社区嵌入式服务设施建设政策、标准体系。完成秦陵街道秦陵社区1个试点项目建设任务，具备运营条件，探索积累经验，逐步推广。

2025年，社区嵌入式服务设施建设稳步推进，完成斜口街道骊山新家园社区1个试点项目建设任务，具备运营条件，基本形成较为成熟的项目建设、要素保障、运营模式，相关标准、资金、用地等政策保障体系基本成形。

2026年，社区嵌入式服务设施建设持续推进，完成骊山街道东大街社区、秦陵街道秦陵科技社区2个试点项目建设任务，具备运营条件。全区4个试点项目建设任务全部完成并投入运营，

在总结试点经验做法和有效建设模式基础上，向全区各类社区有序推进，逐步实现居民就近就便享有优质普惠公共服务。

（二）持续推进补齐功能短板。从2027年到2030年，在总结试点经验和有效建设模式的基础上，向全区各类社区稳妥有序推进，逐步补齐社区服务短板，全区社区嵌入式服务设施中养老服务、婴幼儿托育、儿童托管和社区助餐4项标配功能覆盖率分别不低于90%、50%、90%、70%（计算占比时社区总数不含未回迁社区数量），其余5项功能全覆盖，实现居民就近就便享有优质普惠公共服务，让居民生活更美好，幸福感更强。

- 规范运营

- 培育运营主体。积极培育社区综合服务和专项服务运营主体，在养老托育、社区助餐、家政便民等领域培育一批服务优、重诚信、能带动的企业和服务品牌。鼓励各类企事业单位、社会组织、志愿团队等多元主体参与运营，提供普惠服务。

（二）创新运营模式。根据《西安市社区嵌入式服务设施建设运营管理办法（试行）》（市政办发〔2024〕14 号）通知精神，全面规范社区嵌入式服务设施运营管理。根据居民需求、市场供给和财政能力，科学选择公建民营、民办公助、政府购买服务等建设运营模式。按照“政府主建、企业或社会组织主营”的原则，盘活空间场地资源，以免费或低价方式提供给服务运营主体，帮助其降低运营成本。探索连锁化、托管式运营社区嵌入式服务模式，构建“街道—社区—小区”综合服务体系。探索“设计—建设—运营”一体化方式，推动形成价格普惠、服务优质的社区嵌入式服务新模式。探索“政府补、企业让、社区帮、个人付”方式，为居民提供普惠化、专业化服务，走出政策出红利、企业赚微利、群众得福利的可持续发展新路径。

（三）强化运营监管。建立社区嵌入式服务运营评估及反馈机制，对设施建设运营情况进行定期评价，对提供服务进行居民使用意愿和满意度评价，对服务质量进行动态评价。探索建立“合格社区服务运营商”名单制度并向社会公示，根据群众满意度评价动态更新名单。

四、工作机制

（一）建立统筹协调机制。参照市级模式，成立由区政府主要领导任组长的工作专班，建立健全政府统筹、条块协作、齐抓共管的工作机制，制定工作方案和任务清单，明确部门和街道、社区职责分工，统筹推进嵌入式服务设施建设。

（二）完善项目推进和监管机制。区工作专班对全区嵌入式服务设施建设项目进行推进和调度。区发改委、资源规划分局、住建局等部门要发挥行业作用，在项目立项、建设、审批等环节优化简化程序，提供行业支持，加强项目质量安全监督管理，做好项目档案保管。

（三）加强协商参与机制。要充分发挥街道、社区党组织的领导作用，组织协调社区内各单位积极参与、共同建设。充分调动社区、业委会、物业服务企业、产权单位的建设积极性，鼓励引导居民积极参与设计和建设方案的制定，在建设施工、运营监管、效果评价等方面做好配合，实现共同决策、协商共管、成果共享。街道、社区搭建沟通议事平台，主动了解居民诉求，及时回应群众关切。

五、工作要求

（一）精准摸清底数现状。要以街道为单位，结合人口分布结构，进一步组织开展社区嵌入式服务设施建设情况大调研，全面掌握9项设施建设现状和服务开展情况，梳理社区嵌入式服务短板弱项，广泛征求居民意见和需求，以解决社区居民“急难愁盼”问题为出发点和落脚点，形成社区嵌入式服务设施需求清单。各街道要充分掌握社区用房、居住小区空地、老旧小区腾退用地、低效闲置用地用房等现状，深入挖掘、盘活资源，做到“不求所有、但求所用”。已建成小区要对照规划许可内容和现有设施情况进行排查比对，未落实相关社区服务设施或挪作他用的要收回、置换和补建；机关事务服务中心和国有企业要摸清所属闲置土地、办公用房情况，在保持所有权不变的前提下，按照各自管理要求，支持社区嵌入式服务设施建设。

（二）科学规划合理布局。充分发挥伴随式规划团队或专业规划团队的作用，根据各社区嵌入式服务设施建设现状，结合老旧小区改造、完整社区建设、城市一刻钟便民生活圈建设、适老化改造等工作，以在社区居民适宜步行范围内，充分体现贴近群众、公益普惠、功能多样、服务便捷等特点，系统谋划、统筹考虑，科学规划布局嵌入式服务设施。优先考虑布局功能复合集成的社区嵌入式服务综合体并纳入试点，对暂不具备条件的社区可考虑“插花”式分散布局功能相对单一的服务设施。新建居住区配建的社区嵌入式服务设施，应与居住区同步规划、同步建设、同步验收和同步交付。资源规划、住建等相关部门要将小区公建配套社区综合服务设施纳入对房地产企业的管理和考核。在选址布局时要做好安全评估工作。

（三）因地制宜制定方案。要综合考虑建设现状、建设需求、建设条件和安全标准，以社区为单元，合理制定建设方案。按照功能可拓展、空间可转换、标准能兼容的要求，最大限度整合利用好存量资源，宜建则建、宜改则改，综合采用新建、改建、扩建、补建多种方式，不搞“一刀切”，做到“一社区一策”。方案要明确建设目标、建设内容、建设方式、建设时限、管理运营等，优先保障设置婴幼儿托位、具有短期托养功能的护理型养老床位的必要空间，切实增强针对性和操作性。

（四）优化项目审批流程。社区嵌入式服务设施项目立项由区政府审批，原则上街道或社区作为项目立项实施主体，严把安全标准。要简化社区嵌入式服务机构设立审批、备案手续。健全养老托育、社区助餐、家政便民、卫生健康、文化体育等服务机构设立指引。推广实施“一照多址”，为经营服务主体依法提供便利、规范的登记、许可和备案服务。

（五）稳妥推进设施建设。要严格按照基本建设程序实施项目建设，要依照建筑工程相关标准和《城市社区嵌入式服务设施建设导则》规定的服务设施建设标准，按照设计方案，统筹考虑噪音扰民、生态环保、施工安全等因素，合理安排工期，确保按时保质完成建设任务。建立由区发改委、资源规划分局、住建局、民政局、卫健局等相关部门参与的联合验收机制，重点对社区嵌入式服务设施建筑整体质量、服务设施配备、安全保障要素等方面进行全面检查，确保工程质量过关、设施齐备、安全可靠。

（六）加强设施系统评估。要坚持以群众满意度为重要标准，建立社区嵌入式服务评估体系，定期对设施利用频率、提供服务质量和居民使用意愿及满意度进行评估。对使用频率不高的设施要按照可拓展、可转换、能兼容的要求进行调整优化，对居民使用意愿不强烈、满意度不高的服务项目采取调整服务项目或优化运营模式等方式最大限度满足群众高品质生活的需求。

六、保障措施

（一）压实各级责任。成立区级工作专班，履行指导、考核、奖补职责，负责统筹推进和项目调度，专班成员单位按照职责分工推进任务落实。街道和社区负责摸清底数现状，做好宣传发动、征集群众意愿、提出建设需求、参与建设方案设计、监督和管理服务运营主体、化解处理矛盾纠纷等工作。

（二）落实资金保障。由区发改委牵头，区民政局等部门配合，积极争取社区嵌入式服务设施建设中央预算内资金。根据市级出台的社区嵌入式服务设施建设资金奖励补助办法和项目资金管理使用办法，各相关行业部门要结合实际，依据行业规章制定运营奖励补助办法并抓好落实。

（三）完善政策支持。资源规划部门要适当放宽社区嵌入式服务设施土地和规划要求，支持各类主体利用低效闲置用地和商业服务用地等开展社区嵌入式服务，允许政府建设的社区嵌入式

服务设施5年内不变更其原有土地用途。区财政局负责研究制定我区国有企业退休人员社会化管理工作补助专项资金使用管理办法，支持社区嵌入式服务设施建设，提高经费使用效能。项目实施要落实好国家和我省关于社区嵌入式服务机构各项税费优惠政策，用水、用电、用气、用热及物业收费在符合规定条件下按居民生活类价格执行。市场监管部门要加强对社区嵌入式服务机构价格政策执行情况检查，依法严肃查处不执行政府定价、擅自增加收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等价格违法违规行为。

（四）加大宣传引导。要通过社区公示栏、LED屏、微信群等方式加强政策解读和宣传，让社区群众了解知晓嵌入式服务设施建设的重要意义和现实价值，引导居民支持建设、配合建设，引导各类企事业单位和社会组织积极主动参与建设运营。加强对优质示范试点项目的宣传，形成带动效应，营造社会各界支持、群众积极参与的良好氛围。

附件：1. 西安市临潼区城市社区嵌入式服务设施建设工作专班组成及职责

- 西安市临潼区社区嵌入式服务设施建设工程项目

名单（国家试点项目）

附件1

西安市临潼区城市社区嵌入式服务设施

建设工作专班组成及职责

为贯彻落实国务院办公厅关于转发国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》（国办函〔2023〕121号）、西安市人民政府办公厅印发的《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》（市政办函〔2024〕19号）要求，推进全区社区嵌入式服务设施建设，建立临潼区城市社区嵌入式服务设施建设工作专班。

一、组成人员

组      长：苗  吉  区长

常务副组长：薛  凡  副区长

副  组  长：袁  敏  区政府办公室副主任

杨  海  区民政局局长

曹少团  区发改委主任

王卫江  区住建局局长

马  翔  资源规划分局局长

成      员：王晓宇  区教育局局长

樊向阳  区财政局局长

谭志恒  区科工商务局局长

段  明  区文化旅游局局长

孙尖尖  区卫生健康局局长

张军科  区市场监管局局长

丁  雁  区税务局局长

张卫峰  区机关事务服务中心主任

徐  玺  区消防救援大队大队长

马  考  区行政审批局局长

于笑晨  区骊山街道党工委书记

焦  鹏  区秦陵街道办事处主任

刘  佩  区斜口街道办事处主任

根据工作需要，专班可邀请其他相关部门和单位参加。工作专班设联络员，由各成员单位相关科室负责同志担任。

工作专班办公室设在区民政局，办公室主任由区民政局局长担任，办公室副主任由区民政局副局长、区发改委副主任、区住建局副局长、资源规划分局副局长担任。成员由区民政局、区发改委、区住建局、资源规划分局、区卫生健康局抽调人员组成，主要负责统筹推进全区社区嵌入式服务设施建设，加强对社区嵌入式服务设施建设的指导督促，细化具体建设任务和工作举措，及时研究新情况、解决新问题，切实推动目标任务落地见效。

二、成员单位职责

区民政局：牵头统筹推进全区社区嵌入式服务设施建设工作，制定《西安市临潼区城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》，做好社区嵌入式服务设施建设督导考核；及时分析全区社区养老服务、社区助餐设施建设及服务运营情况，指导督促完成社区养老服务、社区助餐设施建设任务，强化运营和监管。

区发改委：负责试点项目申报、资金申请等工作；指导行业主管部门做好社区嵌入式服务设施试点建设项目包装、立项审批及项目入库等建设前期工作以及项目验收工作；按照西安市相关文件规定，在符合规定条件下落实社区嵌入式服务设施用水、用电、用气、用热及物业收费按居民生活类价格执行。

区住建局：指导开展社区嵌入式服务设施工程建设，结合老旧小区改造、适老化改造、完整社区建设、保障性住房建设等城市更新工作补建配建社区嵌入式服务设施；办理社区嵌入式服务设施消防验收备案相关手续；加强施工质量安全监管，确保工程质量和施工安全。

自然资源规划分局：负责指导组织社区嵌入式服务设施建设场地空间拓展，将社区嵌入式服务设施建设纳入国土空间规划一张图平台；充分支持用地、空间复合利用，加强规划、用地政策支持，在符合国家有关规定的前提下适度简化规划许可等办理程序。

区卫生健康局：负责掌握分析全区社区婴幼儿托育、健康服务设施建设及服务运营情况，指导督促各试点项目完成社区婴幼儿托育、健康服务设施建设任务，强化运营和监管。

区财政局：负责会同区发改委、区民政局制定社区嵌入式服务设施建设资金奖励补助办法和项目资金管理使用办法；执行西安市国有企业退休人员社会化管理工作补助专项资金使用管理办法，支持社区嵌入式服务设施建设。

区教育局：负责掌握分析全区社区儿童托管、儿童游憩设施建设及服务运营情况，指导督促各试点项目完成社区儿童托管、儿童游憩设施建设任务，强化运营和监管。

区文化旅游局：负责掌握分析全区社区文化休闲、体育健身设施建设及服务运营情况，指导督促各试点项目完成社区文化休闲、体育健身设施建设任务，强化运营和监管。

区科工商务局：负责掌握分析全区社区家政便民设施建设及服务运营情况，指导督促各试点项目完成社区家政便民设施建设任务，强化运营和监管。

区市场监管局：负责对社区嵌入式服务设施用水、用电、用气、用热及物业收费在符合规定条件下按居民生活类价格执行情况进行督导检查。

区行政审批局：负责简化社区嵌入式服务机构营业执照设立登记手续及《食品经营许可证》审批手续，推广实施“一照多址”。

区税务局：负责会同区财政局落实社区嵌入式服务机构各项税费优惠政策。

区机关事务服务中心：负责摸排机关闲置用房情况，依据办公用房有关规定，提供给社区发展嵌入式服务。

区消防救援大队：负责加强对社区嵌入式服务设施消防安全管理、火灾应急处置、安全紧急疏散等方面检查督导。

三、工作要求

（一）加强工作调度。区工作专班办公室根据需要组织召开工作推进会，安排全区社区嵌入式服务设施建设相关工作，了解进展情况，协调解决问题。可视情组织部分成员单位召开专题研讨会、协调会等，研究推进工作。

（二）争取上级支持。区发改委、区民政局、区财政局、区教育局、区科工商务局、区卫生健康局、区文旅局等相关部门要积极对接市级部门，健全完善社区嵌入式服务设施建设相关技术标准，制定政策支持清单，落实落地社区嵌入式服务设施建设项目，积极争取政策支持。

（三）做好信息报送。各成员单位要认真研究社区嵌入式服务设施建设工作，加强信息沟通，落实工作专班研究确定的各项工作任务，定期总结梳理工作进展情况、存在困难和问题，涉及的重大事项及时报工作专班或按程序上报区政府研究决定。

（四）强化督导检查。区工作专班办公室可根据需要，组织区级成员单位对社区嵌入式服务设施建设推进情况开展联合专项督查，通报有关情况，抓好督导落实。

附件2

# 西安市临潼区社区嵌入式服务设施建设工程项目名单（国家试点项目）

| 序号 | 建设时间 | 区县、 开发区 | 建设项目社区 | 建设模式 | 建设规模（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年 | 临潼区 | 秦陵街道秦陵社区 | 综合体 | 1200 | 已收房 |
| 2 | 2025年 | 临潼区 | 斜口街道骊山新家园社区 | 综合体 | 2000 | 已收房 |
| 3 | 2026年 | 临潼区 | 秦陵街道秦陵科技社区 | 综合体 | 1800 | 已收房 |
| 4 |  |  | 骊山街道东大街社区 | 插花式 | 800 | 已收房 |