| 附录 西安市临潼区“十三五”期间拟实施的重大工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设起止年限 | 投资 来源 | 总投资 | 其中“十三五”投资 | 经济和社会效益 | 主管单位 | 备注 |
|  | 合计(100个) |  |  |  |  | 1200 亿元 | 1000 亿元 |  |  |  |
| 一 | 旅游商贸主城区（20个） |  |  |  |  | 200 亿元 | 177.2 亿元 |  |  |  |
| 1 | 门诊保健综合楼 建设项目 | 新建 | 新建30615平方米，其中业务用房25435平方米，地下停车及设备用房5180平方米 | 2016 - 2020 | 政府 资金 单位 自筹 | 11450 | 11450 | 项目建成后日可接诊患者1500人次，年接诊人次达到35万人、住院达到4万人次，成为西北地区规模最大、设备最全的一流妇幼保健院，极大改善临潼区妇幼保健院卫生服务现有的医疗环境，满足辖区群众及旅游城市游客的医疗卫生需求，方便周边人民群众就医，保障广大人民群众的身体健康 | 临潼区妇幼 保健院 | 区妇幼保健院上报 |
| 2 | 临潼旅游观光电车首期项目 | 新建 | 首期工程自临潼火车站起，沿人民北路经姜寨遗址公园后沿人民南路、北大街、南大街至华清池，转至秦唐大道敷设至兵马俑景区，沿秦陵北路至代王工业园，长约13.9公里，设置车站16座，设置车辆段一座 | 2016 - 2017 | 社会 资金 | 160000 | 160000 | 完善临潼区旅游交通基础设施，促进旅游观光业的快速发展 | 区交通运输局 | 区交通运输局上报 |
| 3 | 108国道改扩建 项目 | 改建 | 临潼段长17.6公里，占地984.9亩，新建566米大桥1座、58米中桥1座、13米小桥2座，路宽24.5米 | 2014 - 2016 | 政府 资金 | 50640 | 30000 | 完善城市道路基础设施建设，提升城市整体交通通行能力，大大缓解交通拥堵 | 区交通运输局 | 区交通运输局上报 |  |
| 4 | 益华电连接器研发生产建设项目 | 续建 | 占地47亩，总建筑面积3.6万平方米，建设厂房、综合办公楼及配套设施 | 2014 - 2016 | 自筹 | 11000 | 600 | 项目销售收入达9000多万元，税收达1000万元 | 旅游商贸开发区管理委员会 | 开发区 上报 |  |
| 5 | 西安天宇重工设备生产建设项目 | 续建 | 占地约50亩，总建筑面积2.4万平方米，建设厂房、办公楼、职工食堂和宿舍 | 2014 - 2016 | 自筹 | 15000 | 9500 | 项目销售收入达9000多万元，税收达1000万元 | 旅游商贸开发区管理委员会 | 开发区 上报 |  |
| 6 | 华联共板法兰风管全自动设备生产 建设项目 | 续建 | 占地32亩，总建筑面积0.4万平方米，建设2栋厂房及办公楼一栋 | 2014 - 2016 | 自筹 | 10000 | 6500 | 项目销售收入达12000多万元，税收达1300万元 | 旅游商贸开发区管理委员会 | 开发区 上报 |  |
| 7 | 德立公司生物制药 项目 | 续建 | 占地15.06亩，总建筑面积6528平方米，建设厂房、办公楼、库房、员工宿舍、食堂及相关配套设施 | 2015 - 2016 | 自筹 | 2500 | 500 | 项目销售收入达19000多万元，税收达1200万元 | 旅游商贸开发区管理委员会 | 开发区 上报 |  |
| 8 | “红杉郡”商住 小区项目 | 续建 | 占地67亩，总建筑面积14万平方米，规划建设11栋住宅楼 | 2011 - 2016 | 自筹 | 50000 | 9000 | 项目销售收入达5000多万元，税收达600万元 | 旅游商贸开发区管理委员会 | 开发区 上报 |  |
| 9 | “依云小镇”小区 项目 | 续建 | 占地27.5亩，总建筑面积5万平方米，规划建设8栋住宅楼 | 2013 - 2016 | 自筹 | 15000 | 8500 | 项目销售收入达8000多万元，税收达700万元 | 旅游商贸开发区管理委员会 | 开发区 上报 |  |
| 10 | “澜泊湾”商品住宅小区项目 | 续建 | 占地95亩，总建筑面积18万平方米，规划建设15幢住宅楼 | 2011 - 2016 | 自筹 | 70000 | 6500 | 项目销售收入达9000多万元，税收达500万元 | 旅游商贸开发区管理委员会 | 开发区 上报 |  |
| 11 | “桃苑新世纪” 项目 | 续建 | 占地 16.8亩，总建筑面积7.8万平方米，进行A栋、B栋、C栋楼建设 | 2015 - 2016 | 自筹 | 9800 | 3200 | 项目销售收入达99000多万元，税收达6500万元 | 旅游商贸开发区管理委员会 | 开发区 上报 |  |
| 12 | “新源小区”建设项目 | 续建 | 占地14.4亩，建设1#、2#、3#楼 | 2015 - 2016 | 自筹 | 15000 | 9800 | 项目销售收入8700多万元，税收达560万元 | 旅游商贸开发区管理委员会 | 开发区 上报 |  |
| 13 | 东方精密仪器、表类产品零部件研发生产建设项目 | 续建 | 占地66.5亩，建设厂房、研发大楼、员工宿舍 | 2014 - 2016 | 自筹 | 35000 | 9500 | 项目建成后预计销售收入达7000多万元，税收达900万元 | 旅游商贸开发区管理委员会 | 开发区 上报 |  |
| 14 | 骊渭路项目 | 新建 | 全长7.5公里，规划红线100米，主要建设道路、绿化、照明等 | 2016 - 2018 | 自筹 | 97500 | 97500 | 它的建设将提高临潼公路网的服务水平，促进城乡一体化快速发展，改善投资环境、实现城镇化带动战略。对区域经济的发展具有巨大的推动作用，是完善城市北部区域路网的关键，是城市路网建设的重要组成部分 | 西安市临潼区秦汉大道建设有限责任公司 | 市上报 |  |
| 15 | 临潼区火车站棚户区改造项目 | 新建 | 拆迁建筑面积13.6万平方米，拆迁户数2004户；新建安置房2152套（安置1204户），建筑面积19.26万平方米，公建1.3万平方米；货币安置800户 | 2016 - 2017 | 单位 自筹 银行 贷款 | 101200 | 101200 | 项目的建设将彻底改变旧村脏、乱、差的居住环境，对整个城区的协调发展有一定的推动作用 | 区城改办 | 城建集团 上报 |  |
| 16 | 秦汉大道临潼段 工程项目 | 续建 | 长约10.4公里，规划红线宽度100米，双向八车道 | 2014 - 2017 | 政府 资金 自筹 | 248000 | 245000 | 秦汉大道，已被列入西安市重点建设项目，对于推进关中—天水一体化进程（贯通后从市政府到临潼仅需15分钟车程），带动沿线各大版块迅速崛起，促进沿线文化旅游大发展，具有十分重大的意义 | 西安市临潼区秦汉大道建设有限责任公司 | 市上报 |  |
| 17 | 丝绸之路起点新丰物流基地项目 | 续建 | 规划占地10.6平方公里，一期启动规划建设散堆装、成件包装、笨大、煤货区及预留仓储用地，占地4150亩，其中铁路部分占地1950亩，仓储加工区占地2200亩。建设集铁路货运、物流、仓储、装备制造于一体的多功能货运物流基地 | 2015 - 2020 | 自筹 | 1000000 | 954000 | 合理利用大西专线、郑西专线等国家建设项目造成的铁路边角地、夹角地等土地资源，解决国家铁路建设形成的近万人的失地农民就业问题，达到服务地方经济、稳定社会秩序的双重目标。可增加地方财政收入约1.5亿元，配套渭北工业区等周边工业聚集区，极大促进地区经济发展再上新台阶 | 新丰街办 | 市上报 |  |
| 18 | 西安市临潼区集中供热工程项目 | 新建 | 将建设城市集中供热工程主热源站5座，铺设供热主管网30公里，设计供热能力1000万平方米 | 2016 - 2017 | 自筹 | 80000 | 80000 | 在市区内建设新的集中供热工程，改善环境质量和人民生活水平十分重要 | 西安市临潼区机关供热服务中心 | 市上报 |  |
| 19 | 临潼区生活垃圾 收集转运站项目 | 新建 | 临潼各街办、工业园区各建1座小型垃圾压缩转运站，主要建设内容为废物箱的设置，垃圾收集量及转运站设置 | 2016 - 2021 | 政府 资金 | 13500 | 13500 | 该项目实施后，可大大缓解城市生活无组织自然堆放引起城市周边环境二次污染的严重局面，缓解渭河水质污染，实现城市生活垃圾的无害化处理，改变周边环境，为山川秀美工程做出积极贡献 | 城市管理局 | 城市管理局 上报 |  |
| 20 | 小寨农贸市场项目 | 续建 | 建设40亩停车场 ，30亩的特色餐饮市场， 60亩的农产品批发市场，20亩的石榴柿子市场 | 2013 - 2017 | 自筹 | 20000 | 16000 | 市场建成可有效搭建我区市场销售信息平台，推动我区农产品流通渠道工程建设，有效增加群众收入。彻底解决行者路的占道摊点，还路与车，还道于民，为广大人民群众提供一个良好的购物场所和消费环境，拓宽就业渠道 | 城市管理局 | 城市管理局 上报 |  |
| 二 | 临潼现代工业组团（25个） |  |  |  |  | 305 亿元 | 285.6 亿元 |  |  |  |  |
| 21 | 210国道改扩建 项目（临潼段） | 新建 | 北起徐阳街办新华村与阎良交接处，经徐阳、栎阳、新市、北田、秦王一桥，沿西康铁路北侧向西至邵平店，向南穿西康、陇海铁路，至核工业研究院西侧，接凤凰大道向西延伸至洪庆，全长约43公里 | 2017 - 2020 | 政府 资金 | 150000 | 150000 | 项目建成后，极大缓解临潼区的交通压力，促进临潼、阎良与灞桥地区的经济发展 | 区交通运输局 | 区交通运输局上报 |  |
| 22 | 北田街办市级重点示范镇 | 续建 | 建设用地规模30.954平方公里，人口密度6895.95人/平方公里，形成“一心、四轴、三区、两园、网络+节点”的结构模式 | 2013 - 2020 | 政府 资金 自筹 | 200000 | 70000 | 把北田镇建设成为以装备制造、新能源、科技研发为主导产业，现代工业转移地与本地区传统优势产业为一体的现代工业新城 | 北田街办 | 北田街办 上报 |  |
| 23 | 轨道交通整车生产基地项目 | 新建 | 总占地面积约1000亩，建成后将形成地铁300辆/年、城际车辆300辆/年，以及配套的地铁、城际车辆的检修、架修、大修等轨道交通配套产业 | 2016 - 2017 | 自筹 | 500000 | 500000 | 项目立足西安，覆盖陕西全省，辐射兰州、乌鲁木齐、银川、太原等整个西北地区的地铁、城际铁路相关市场，并可大幅带动相关产业的发展，培育西安轨道交通装备专业化能力，形成西安地区轨道交通装备制造的产业链，将成为西安工业的支柱性龙头企业 | 渭北工业区临潼现代工业组团管委会 办公室 | 市上报 |  |
| 24 | 西安市域轨道交通临潼线（西安地铁9号线） | 续建 | 主要建设全长25公里的西安地铁一号线临潼线 | 2014 - 2020 | 政府 资金 银行 贷款 | 1260000 | 1260000 | 能够将城市的经济效益、社会效益和生态效益有机的统一起来，大运量、快速高效的轨道交通系统是城市交通方式的巨大变革,也是城市演进的物质基础，为民众、企业、地区乃至国家带来更广大的社会经济效益 | 区建住局 （地铁办） | 市上报 |  |
| 25 | 西安建工集团建筑集团产业一体化 项目 | 续建 | 占地约364亩，主要建设生产厂房、办公研发及配套建筑，厂内计划安装三条全自动化PC生产线，年产量约15万立方米，可满足100万平方米建筑的需求 | 2014 - 2017 | 自筹 | 43000 | 16000 | 项目建成后将对调整和优化经济结构，促进工业转型升级，加快淘汰落后产能，推进节能减排，发展新材料产业，加快传统基础产业升级换代，构件资源再生和回收利用体系起到推动作用，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为人们提供健康、使用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 市上报 |  |
| 26 | 秦御佳苑（二期）项目 | 新建 | 占地面积约128.58亩，项目拟建设安置房16栋，总建筑面积302382平方米，其中，安置房建筑面积262065平方米，其他建筑面积40317平方米，并配套社区道路、供电、弱电、给排水、景观绿化及雨污水提升处理等相关户外工程 | 2016 - 2017 | 自筹 | 48780 | 48780 | 通过本项目的建设，满足了组团内居民生活居住，在改善工业园面貌及工业园的投资环境的同时带动安置区周边土地升值 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 27 | 渭北中学项目 | 新建 | 总用地187亩，总建筑面积9.18万平方米 | 2016 - 2017 | 自筹 | 23528 | 23528 | 满足社会对提高基础教育综合水平的需要；促进组团内的教育事业发展；改善周边环境、提升土地价值 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 28 | 临潼现代工业组团综合医院项目 | 新建 | 占地213亩，总建筑面积155362.5平方米 | 2016 - 2017 | 自筹 | 50000 | 50000 | 进一步完善基础设施配套，改善组团规划就医环境 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 29 | 临潼现代工业组团邻里中心项目 | 新建 | 总用地面积42亩，总建筑面积12.86万平方米 | 2017 - 2019 | 自筹 | 12000 | 12000 | 依据项目周边居民及商业分布情况，项目定位为城市中心区内的邻里中心，以周边居民和办公人员为主要对象，建成后将成为该区域唯一的商业物业 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 30 | 渭北文体中心项目 | 新建 | 总用地面积582亩，建筑面积54.36万平方米 | 2017 - 2018 | 自筹 | 30000 | 30000 | 建成后将在满足基本体育功能的同时，具备演出、节庆、商务、休闲、集贸等多种功能，最大限度的与周边区域结合，提升周边地区的生活品质 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 31 | 城市集中供热项目 | 新建 | 建设热源厂装机容量7*116MW+1*160t/h | 2016 - 2017 | 自筹 | 156820 | 156820 | 本项目地处工业新城，存在绝对量的工用、民用供热需求 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 32 | 秦王水景公园项目 | 新建 | 规划占地554亩，其中水域2.7万平方米 | 2016 - 2018 | 自筹 | 46170 | 46170 | 项目的开发建设会提供更多的就业机会，改善商住条件并提升周边基础设施整体效果，提供紧急避难场所 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 33 | 马陵冢公园项目 | 新建 | 规划占地355.95亩，总建筑面积31140平方米 | 2016 - 2017 | 自筹 | 9440 | 9440 | 项目的开发建设会提供更多的就业机会，改善商住条件并提升周边基础设施整体效果，提供紧急避难场所 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 34 | 西安渭北（临潼）欢乐万象综合体 项目 | 新建 | 占地约546亩，总建筑面积49.7万平米，建设多功能文化服务版块、文化主题游乐版块、风情历史文化演艺版块，长安古城功能区、世界古今文化畅游功能区等八大功能区 | 2016 - 2018 | 自筹 | 320000 | 320000 | 文化综合体项目的建设对带动组团区域发展，迅速凝聚人气，提升城市文化品味，解决当地就业等方面意义重大。建成后，年接待游客量约在400万人次以上，提供各种就业岗位近2000个，实现营业收入约8亿元人民币，利税约1.6亿元人民币 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 35 | 渭北组团道路建设项目 | 新建 | 秦王西路（渭水一路～渭水十四路）项目：道路长7310米，红线宽度30米 | 2016 - 2017 | 自筹 | 28000 | 28000 | 改善组团区域通行能力，提高基础设施整体水平，带动周边土地开发 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
|  |  | 新建 | 秦王一路（渭水十二路～渭水十四路）项目：道路长1000米，红线宽度100米 | 2016 - 2017 | 自筹 | 4400 | 4400 | 改善组团区域通行能力，提高基础设施整体水平，带动周边土地开发 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
|  |  | 新建 | 秦王二路（渭水十二路～渭水十四路）项目：道路长1000米，红线宽度100米 | 2016 - 2017 | 自筹 | 7600 | 7600 | 改善组团区域通行能力，提高基础设施整体水平，带动周边土地开发 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
|  |  | 新建 | 秦王东路（渭水一路～渭水十四路）项目：道路长7310米，红线宽度30米 | 2016 - 2017 | 自筹 | 27000 | 27000 | 改善组团区域通行能力，提高基础设施整体水平，带动周边土地开发 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
|  |  | 新建 | 远秦路（渭水一路～渭水五路）项目：道路长2458米，红线宽度40米 | 2016 - 2017 | 自筹 | 19000 | 19000 | 改善组团区域通行能力，提高基础设施整体水平，带动周边土地开发 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
|  |  | 新建 | 渭水十路（秦王西路～秦王东路）项目：道路长3147米，红线宽度50米 | 2016 - 2017 | 自筹 | 18000 | 18000 | 改善组团区域通行能力，提高基础设施整体水平，带动周边土地开发 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 36 | 给水厂(二期)改扩建项目 | 新建 | 由一期供水能力2.5万立方米/天扩建至5万立方米/天，含项目水源地以及输配水管网的建设 | 2016 - 2017 | 自筹 | 5000 | 5000 | 本项目系基本民生保障工程，为当地群众及入驻企业提供用水保障 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 37 | 110KV变电站项目 | 新建 | 将设含2座110KV变电站及高压线路 | 2016 - 2017 | 自筹 | 16000 | 16000 | 本项目系基本生产保障工程，为当地群众及入驻企业提供用电保障 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 38 | 垃圾转运站项目 | 新建 | 占地面积约为5.4亩，，建筑面积约为600平方米，建设小型转运站Ⅳ类，设计转运量约为137吨/天 | 2016 - 2017 | 自筹 | 200 | 200 | 提供垃圾转运服务，完善组团基础设施体系 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 39 | 任留、新市安置区一期项目 | 新建 | 占地面积约100亩，主要建设安置区，并配套社区道路、供电、弱电、给排水、景观绿化及雨污水提升处理等相关户外工程 | 2016 - 2017 | 自筹 | 38000 | 38000 | 通过本项目的建设，将满足组团长期开发的居民生活居住，在改善工业园面貌及工业园的投资环境的同时带动安置区周边土地升值 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 40 | 综合管廊项目 | 新建 | 全长约7公里，建设内容为渭水二路、渭水四路、秦王一路、秦王二路综合管廊建设 | 2016 - 2017 | 自筹 | 39830 | 39830 | 避免道路开挖，减少了将来对城市交通的干扰；消除了城市道路上电线杆林立、架空线蛛网密布的视觉污染；提高了各种管线抵御台风、地震等自然灾害的能力，避免了土壤对管线的侵蚀，延长了管线使用寿命；可作为缓解暴雨阵雨等水灾洪灾应急设施 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会办公室上报 |  |
| 三 | 国家5A级旅游休闲度假区（11个） |  |  |  |  | 89.7 亿元 | 81.7 亿元 |  |  |  |  |
| 41 | 度假区商住小区 项目 | 续建 | 绿地骊山花城项目：总占地约420亩，项目一期占地约93.82亩，着力打造度假区高端低密建筑居住区 | 2014 - 2017 | 自筹 | 65000 | 45000 | 提升度假区品味、品牌与品质，成为度假区低密度高端建筑住宅区 | 曲江度假区 管委会 | 度假区 上报 |  |
|  |  | 续建 | 高科枫林香溪项目：总占地约295亩，一期占地117亩，主要以六合院为主，四周规划有观景洋房、叠墅、墅质公寓、精品公寓、温泉会所和潮流商街 | 2014 - 2017 | 自筹 | 110000 | 70000 | 打造“休闲旅游、温泉养老”型低密度高端综合社区，成为度假休闲、投资、中高端改善、养老为主的高端项目 | 曲江度假区 管委会 | 度假区 上报 |  |
| 42 | 大唐华清城二期 项目 | 续建 | 占地24亩，主要建设内容包括快捷酒店、餐饮及配套设施等 | 2015 - 2018 | 自筹 | 50000 | 40000 | 打造区域内最有文化质地、最讲人文关怀特色文化的商业步行街 | 曲江度假区 管委会 | 度假区 上报 |  |
| 43 | 度假区健康养老产业城项目 | 新建 | 绿城健康产业城项目：占地约700亩，建筑面积约60万平方米，建设集养老、医疗、养生、度假多种服务于一体的健康产业体系 | 2016 - 2019 | 自筹 | 150000 | 150000 | 该项目以建设集养老、医疗、养生、度假多种服务于一体的健康产业体系，实现多层次、多样化的健康服务，将开启西部健康服务业和养老服务业的新时代 | 曲江度假区 管委会 | 度假区 上报 |  |
|  |  | 续建 | 骊宫养老社区项目：占地32亩，建筑面积4万平米，建设养老养生区、护理服务区和社员生活区三大区域 | 2015 - 2017 | 自筹 | 30000 | 20000 | 打造以商业服务中心、文化娱乐中心、康体医疗中心为核心的国内高端养老社区 | 曲江度假区 管委会 | 度假区 上报 |  |
|  |  | 新建 | 亚童梦养老中心项目：占地约32亩，总建筑面积约5万平方米，建设养老养生区、护理服务区和社员生活区三大区域 | 2016 - 2018 | 中外 合资 | 32000 | 32000 | 引进全球养老产业最先进的技术与理念，依靠一流设施和一流服务，进一步满足社会化养老服务的需求，并极大提升养老服务业的发展水平 | 曲江度假区 管委会 | 度假区 上报 |  |
| 44 | 凤凰池国际景区 项目 | 新建 | 占地约225公顷，以约400亩凤凰池水面为核心，打造“山水”与“都市”之间相生相融国际景区 | 2017 - 2020 | 自筹 | 180000 | 180000 | 在功能和体量上与山体、沟壑、天空等“山水”元素形成对话，打造集文化、休闲、度假、娱乐、演艺、会议、运动等为一体的主题景区，建成后将成为带动整个度假区发展的核心动力 | 曲江度假区 管委会 | 度假区 上报 |  |
| 45 | 骊山七彩乡村项目 | 新建 | 开发面积2400亩，包括7个自然村落，依托骊山北麓山、谷、溪、水、泉、林、村、居等资源，建设休闲度假宜居的文化旅游新地标 | 2017 - 2020 | 自筹 | 80000 | 80000 | 打造集农业观光、休闲度假、运动体验、康体养生、教育培训、艺术创作于一体的乡村旅游集群，建设休闲度假区宜居的文化旅游新地标 | 曲江度假区 管委会 | 度假区 上报 |  |
| 46 | 西安曲江•华谊兄弟电影文化小镇 项目 | 新建 | 占地约500亩，建设内容为集电影实景、多种丰富的电影IP的衍生业态、演艺、商业、餐饮、文化旅游于一体的综合体 | 2017 - 2019 | 合作 | 50000 | 50000 | 打造成中国电影主题文化旅游胜地 | 曲江度假区 管委会 | 度假区 上报 |  |
| 47 | 度假区休闲娱乐 项目 | 新建 | 度假区体育文化项目：建立以自行车文化为核心的山地自行车运动基地，精选运动路线5条、运动项目18个以及3个露营区，依托山地、生态、景观等资源，举办骊山国际山地自行车越野赛，与旱地滑雪等运动项目共同组成一系列体育文化产业 | 2017 - 2018 | 自筹 | 50000 | 50000 | 进一步完善度假区生态运动链，为市民和游客提供良好的旅游休闲环境 | 曲江度假区 管委会 | 度假区 上报 |  |
|  |  | 新建 | 欢乐世界项目：占地约1000亩，依托凤凰池国际景区，打造国内一流、国际领先的主题公园。主要包括阳光港、欢乐时光、加勒比旋风等游乐项目以及五星级家庭度假酒店和配套休闲商业 | 2017 - 2020 | 自筹 | 100000 | 100000 | 打造成为国家5A级旅游景区，成为度假区乃至整个西安市旅游休闲的目的地、区域新名片 | 曲江度假区 管委会 | 度假区 上报 |  |
| 四 | 现代物流区（13个） |  |  |  |  | 90 亿元 | 85.8 亿元 |  |  |  |  |
| 48 | 西韩物流交易中心项目 | 续建 | 建设产品展厅、营业性门面房、商务酒店、办公大楼、库区、大型广场 | 2013 - 2017 | 自筹 | 60000 | 50000 | 项目建成后，将吸纳3000余商户入驻，最低可解决我区3000--5000人的就业问题，彻底缓解就业压力，同时项目的产值、经济和社会效益均好，预计年交易额在6亿以上，每年可实现纳税额6000万元，全面增加临潼财政收入 | 城市管理局 | 城市管理局 上报 |  |
| 49 | 临潼建材物流基地建设项目 | 续建 | 项目占地约84亩，建设1#-6#仓储楼（共计3万平方米）、建设3#办公楼（4000平方米）；1#、2#办公楼计划二期建成 | 2015 - 2016 | 自筹 | 12000 | 6500 | 项目建成后可安排城镇待业人员500-800人，年上交税费可达1000-1500万元 | 旅游商贸开发区管理委员会 | 开发区 上报 |  |
| 50 | 现代物流园区基础设施建设项目 | 续建 | 建设钢贸大道、宝泉路、汇丰路、芷渭路、空港大道及其他基础设施 | 2014 - 2019 | 自筹 | 92400 | 87400 | 进一步完善物流区基础主干道路网，加强园区对外通达能力，为项目建设提供更加完善的交通环境 | 现代物流区 管委会 | 物流区 上报 |  |
| 51 | 中储西部国际钢铁物流基地项目 | 续建 | 项目占地800亩，拟建设“一港、两区、一基地”，即中储西部国际金属港、金属材料储存加工交割区、物流信息服务及物流金融服务配套区、综合物流配送中心。将建成涉及钢材仓储、商贸、加工、配送、质押融资、期货交割等功能的服务多元化的综合钢铁物流基地 | 2015 - 2017 | 自筹 | 100000 | 80000 | 将形成“钢铁物流+商贸物流+金融物流+会展经济+电子商务”的市场战略框架，以现代信息化技术推进制造业与物流业的结合，可迅速带动周边相关行业、产业的迅速发展，形成年交易额800亿元，年贡献国税4亿元、地税8000多万元，并逐步形成2.5万人的钢铁物流园区，可新增1.5万个就业岗位 | 现代物流区 管委会 | 物流区 上报 |  |
| 52 | 西安临潼宝湾物流中心项目 | 新建 | 项目占地400亩，拟建设西安地区品牌连锁商贸企业城市配送物流中心、关中地区大型电子商务企业的库存管理中心、配送中心和销售结算中心、面向西北的现代化第三方物流企业的区域分拨中心、周边先进生产制造企业的生产配套物流中心、服务于进出口贸易的国际物流中心 | 2016 - 2017 | 自筹 | 45000 | 45000 | 基于西安地区物流市场特点，初步测算项目主体年均收入预计10000万元，年均纳税预计达到2500万元。项目投入运营后，除项目主体带来直接经济效益外，入驻企业也将产生可观的税收 | 现代物流区 管委会 | 物流区上报 |  |
| 53 | 中国物流西安综合物流园项目 | 新建 | 项目占地500亩，将建成集高标准的公共仓储平台、区域性多式联运枢纽、电子商务及信息服务中心、物流金融服务中心及其他配套服务于一体的综合物流中心。以现代设施满足物流需求，以产业联动带动物流需求，以物流金融服务创造需求，以电子商务及电子信息满足商品交易需求，立足西安，辐射西北，成为区域性的现代物流创新示范基地 | 2016 - 2018 | 自筹 | 60000 | 60000 | 项目建成后在拉动区域经济快速发展的同时，能够进一步提升区域现代化物流水平 | 现代物流区 管委会 | 物流区 上报 |  |
| 54 | 特种型材西北物流中心项目 | 新建 | 项目占地300亩，由钢材生产区、钢材加工区、仓储区、现货交易区、综合服务区和生活区构成，将建成集现货交易、存储物流、加工配送、金融服务等多种功能于一体西北最大的特种管材生产及交易基地 | 2016 - 2017 | 自筹 | 45000 | 45000 | 项目建成后预计年产值6亿元人民币，年上缴税收不低于3000万元，提供就业岗位800余个，能拉动区域经济的快速发展。 | 现代物流区 管委会 | 物流区 上报 |  |
| 55 | 中建混凝土技术研发中心暨高新特种产品产业示范基地项目 | 新建 | 项目占地100亩，拟投资打造“中建混凝土技术研发中心暨高新特种产品产业示范基地”，带动西北混凝土研发产业，进行技术输出 | 2016 - 2017 | 自筹 | 30000 | 30000 | 项目建成投产后可提升区域GDP增加当地政府税收，当年即可完成产值超2亿元，综合上缴税收800-1000万元，第二年可达到年产值超过3亿元的经济规模，综合上缴税收900-1200万元，第三年实现产值4-5亿元 | 现代物流区 管委会 | 物流区 上报 |  |
| 56 | 临潼现代物流区定制化仓储物流中心项目 | 新建 | 项目占地150亩，总建筑面积12万平方米，将采用先进的管理系统、现代化的仓储设施和领先的物流技术，建成集库存管理、流通加工、物流配送、金融服务、设备租赁等物流功能于一体的定制化仓储物流中心 | 2016 - 2017 | 自筹 | 20000 | 20000 | 实现传统仓储物流和现代供应链服务功能的深度整合，聚集国内外优质品牌企业，为国际物流企业、商贸流通企业及生产制造企业提供全方位的“一站式”仓储物流解决方案 | 现代物流区 管委会 | 物流区 上报 |  |
| 57 | 西安临潼现代物流区铁路集散服务 中心项目 | 新建 | 项目占地100亩，建设共分为两期，一期依托794专用线建设；二期依托窑村机场专用线建设 | 2016 - 2018 | 自筹 | 12000 | 12000 | 作为铁路专用线的服务管理机构，承担铁路专用线的建设运营，为园区企业提供便利的货物运输服务 | 现代物流区 管委会 | 物流区 上报 |  |
| 58 | 陕西华城汽车 博览园项目 | 新建 | 项目占地500亩，将建成集游乐园、休闲、度假、汽车销售、汽车装潢、汽配物流及餐饮娱乐于一体的城市标志性项目 | 2016 - 2017 | 自筹 | 98937 | 98937 | 项目建成后可实现营业收入298360万元，利润总额47938.7万元，净利润31959.13万元，净利润为12.37%，总投资收益率16.49%。以此营业收入计算，每年可向临潼当地缴纳各项税费4972.82万元 | 现代物流区 管委会 | 物流区 上报 |  |
| 59 | 西港现代国际物流项目 | 新建 | 项目占地500亩，拟在园区内建设涵盖仓储（含冷链）加工、包装、配送、集装箱装卸、甩挂运输、大型货运堆场以及商品展示、交易、住宿、餐饮、办公等功能于一体的综合现代物流产业基地 | 2016 - 2017 | 自筹 | 122887 | 122887 | 该项目建成后将大大降低服务对象的生产、经营成本，提高企业经济效益。本项目的总经营收入为36030万元/年，年利润总额18324万元。项目建成后，弥补了临潼现代物流园区公路物流网络发展趋势的不足；有助于完善劳动就业结构，创造劳动就业机会，进一步增加城东地区劳动就业率 | 现代物流区 管委会 | 物流区上报 |  |
| 60 | 西安商业联合会城市供给产业基地 项目 | 新建 | 项目占地1000亩，按照设施现代化、硬件智能化、管理信息化的要求，建设集农副产品加工、城市主食厨房、现代仓储、现代物流、中小企业品牌孵化基地为一体的城市（生活必需品）供给基地 | 2016 - 2017 | 自筹 | 200000 | 200000 | 项目运营期年可实现72.5亿元销售收入，形成利润7.04亿元，贡献税金1.19亿元。该项目建成后，可容纳50家中小企业，可创造新增6000个就业机会 | 现代物流区 管委会 | 物流区 上报 |  |
| 五 | 临潼新区（23个） |  |  |  |  | 48 亿元 | 44.5 亿元 |  |  |  |  |
| 61 | 西北五金机电仓储物流中心项目 | 续建 | 建设五金机电交易区、大型防盗门交易市场、太阳能批发区、行政办公楼 | 2014 - 2016 | 自筹 | 62000 | 50000 | 项目建成后，将吸纳2000余商户入驻，最低可解决我区3000--5000人的就业问题，彻底缓解就业压力，同时项目的产值、经济和社会效益均好，预计年交易额在5亿以上，每年可实现纳税额8000万元，全面增加临潼财政收入 | 城市管理局 | 城市管理局 上报 |  |
| 62 | 西北建材物流园区项目 | 续建 | 占地170余亩，总建筑面积40余万平方米，主要建设门面房及交易中心，配套商务楼，行政保障用房，餐饮及相关配套、电子商务中心，公寓性用房及相关水、电、路、气、电信等基础设施 | 2014 - 2016 | 自筹 | 20000 | 18000 | 项目建成后，将吸纳2000余商户入驻，最低可解决我区3000--5000人的就业问题，彻底缓解就业压力，同时项目的产值、经济和社会效益均好，预计年交易额在8亿以上，每年可实现纳税额8000万元，全面增加临潼财政收入 | 城市管理局 | 城市管理局 上报 |  |
| 63 | 临潼区农产品批发市场项目 | 新建 | 占地约306亩，总建筑面积2.04万平方米，主要建设农产品交易中心、公共卫生设施、停车场、冷库及配套设施 | 2016 - 2017 | 自筹 | 30000 | 30000 | 市场建成可解决白庙十字占道经营现象，还路于车，还道于民，促进渭河两岸农产品交易，解决失地农民就业，增加农民收益 | 城市管理局 | 城市管理局 上报 |  |
| 64 | 芷渭路项目 | 新建 | 全长10.3公里，规划红线60米；建设内容包括道路、绿化、照明等 | 2016 - 2018 | 自筹 | 78000 | 78000 | 它的建设将提高临潼公路网的服务水平，促进城乡一体化快速发展，改善投资环境、实现城镇化带动战略。对区域经济的发展具有巨大的推动作用，是城市路网建设的重要组成部分 | 现代物流区 管委会 新区管委会 | 市上报 |  |
| 65 | 三里河公园项目 | 新建 | 占地面积340亩 | 2016 - 2018 | 自筹 | 30000 | 30000 | 是湿地资源保护与合理开发利用的有效模式 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 66 | 三里河流域综合 治理项目 | 新建 | 三里河流域河道砌护、治理 | 2016 - 2017 | 自筹 | 3000 | 3000 | 提高了防洪标准和土地利用价值 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 67 | 韩峪河流域综合 治理项目 | 新建 | 韩峪河河道砌护、治理 | 2016 - 2017 | 自筹 | 2500 | 2500 | 提高了防洪标准和土地利用价值 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 68 | 秦汉大道西入口综合景观（西大门立交公园）项目 | 新建 | 占地面积约500亩 | 2016 - 2018 | 自筹 | 3000 | 3000 | 提高生态可持续发展 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 69 | 新区供热中心项目 | 新建 | 占地45亩，供热面积500万平方米 | 2016 - 2017 | 自筹 | 8000 | 8000 | 满足新区片区500万平方米的取暖 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 70 | 新区污水处理厂（二期）项目 | 扩建 | 占地约80亩，处理能力2.5万吨/天，出水水质达到一级标准 | 2017 - 2018 | 自筹 | 11000 | 11000 | 处理能力2.5万吨/天，出水水质达到一级标准 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 71 | 地下综合管网项目 | 新建 | 建设约7公里的雨污水管道 | 2016 - 2018 | 自筹 | 8000 | 8000 | 完善城市基本设施 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 72 | 黄金大道项目 | 改建 | 道路全长4700米，红线宽100米，包含道路、雨水、污水、强弱电、供热等 | 2016 - 2018 | 自筹 | 49000 | 49000 | 是连通渭北及新区，通往临潼城区的主干道 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 73 | 新区道路建设项目 | 新建 | 五号路东延项目：道路全长1.2公里，红线宽度60米 | 2016 | 自筹 | 6000 | 6000 | 完善新区路网 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
|  |  | 新建 | 七号路项目：道路全长3.3公里，红线宽度24米 | 2016 | 自筹 | 6960 | 6960 | 完善新区路网 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
|  |  | 新建 | 三号路南延项目：道路全长1公里，红线宽50米，道路下穿陇海、西康线 | 2017 - 2018 | 自筹 | 10000 | 10000 | 完善新区路网 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
|  |  | 新建 | 八号路项目：道路全长3000米，道路红线宽60米 | 2017 - 2018 | 自筹 | 15000 | 15000 | 完善新区路网 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 74 | 秦皇医院项目 | 续建 | 占地面积约220亩，建设住院部、门诊楼等 | 2015 -2017 | 自筹 | 50000 | 30000 | 临潼首座三甲医院，提高了临潼区的整体医疗水平 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 75 | 新区中小学建设 项目 | 新建 | 新区小学项目：占地面积约10亩, 建筑面积0.52万平方米，共设置18个教学班，建设教学楼、行政楼、后勤综合楼、艺体中心、图书馆等配套设施 | 2017 - 2018 | 自筹 | 3000 | 3000 | 解决新区范围内小学生的就读问题 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
|  |  | 新建 | 新区中学项目：占地面积约30亩，建筑面积1.87万平方米，共设置30个教学班，内部建筑教学楼、行政楼、实验楼、后勤综合楼、艺体中心、图书馆等配套设施。 | 2016 - 2018 | 自筹 | 5000 | 5000 | 解决新区范围内中学生的就读问题 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 76 | 新区文体中心项目 | 新建 | 占地面积约50亩，建筑面积2.68万平方米，包括文化馆、图书馆、体育馆、全民健身中心等设施 | 2017 - 2018 | 自筹 | 12000 | 12000 | 彻底改变区城市功能要件不足，群众体育文化活动阵地缺乏的问题 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 77 | 西河村棚户区改造项目 | 新建 | 占地2700亩 | 2017 - 2020 | 自筹 | 14000 | 14000 | 改善城市人居环境提升城市品位，节约土地资源 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 78 | 白庙村棚户区改造项目 | 新建 | 占地3075亩 | 2016 - 2020 | 自筹 | 13000 | 13000 | 改善城市人居环境提升城市品位，节约土地资源 | 新区管委会 | 新区管委会 上报 |  |
| 79 | 城市垃圾减量化处理项目 | 新建 | 项目包括生活垃圾、建筑垃圾减量化处理 | 2016 - 2017 | 自筹 | 40000 | 40000 | 城市生活垃圾减量化管理不仅必要而且可行，既节约了大量资源，减轻了城市生活垃圾处置成本，有减少了原材料在生产、加工和消费过程中所带来的环境影响，具有环境和经济双重效益 | 城市管理局 | 市上报 |  |
| 六 | 临渭经济协作区（11） |  |  |  |  | 32 亿元 | 24 亿元 |  |  |  |  |
| 80 | 年产10万吨高清洁生物柴油生产 项目 | 新建 | 项目总占地面积260余亩，建设生产装置区、办公及生活配套区三大功能区的主体工程、道路、绿化、给排水、供电、供气、消防、环保、节能等配套工程 | 2016 - 2018 | 自筹 | 49930 | 49930 | 该项目建成后，可提升零口及周边渭南开发区的经济社会发展水平，拓宽区域经济发展正能量，最终促进辖区内人民群众的生活水平 | 陕西奥利德科技能源有限 公司 | 临渭经济协作区上报 |  |
| 81 | 陕西阳光集体零河湿地养生度假旅游项目 | 新建 | 本项目首期占地200亩，把零河水域作为度假养生旅游项目战略发展重点，共分三期完成 | 2016 - 2020 | 自筹 | 49160 | 49160 | 项目建成后，可以提升周边群众的居住环境以及临渭经济协作区的投资环境，为协作区的发展打下扎实基础 | 陕西阳光企业集团有限责任公司 | 临渭经济协作区上报 |  |
| 82 | 建材综合市场建设项目 | 新建 | 该项目总占地约100亩，主要建设办公区及住宿楼、停车场及商业用房和安全通道 | 2016 - 2018 | 自筹 | 15000 | 15000 | 项目建成后，预算每天有数百万元的现金交易量，上万个供货和购货的流动人口，数千辆货运车出入，同时会大面积带动运输、物流、餐饮、银行、汽修、娱乐等第三产业的快速发展 | 陕西鸿洲宏业商贸有限责任公司 | 临渭经济协作区上报 |  |
| 83 | 零口街办污水处理项目 | 新建 | 工程总占地面积38亩，污水处理规模近期5000立方米/天，远期1.2万立方米/天 | 2016 - 2020 | 自筹 | 2730 | 2730 | 完善城镇配套设施，促进零口经济发展 | 零口街办 | 临渭经济协作区上报 |  |
| 84 | 零河小流域治理 项目 | 续建 | 规划面积462亩，水域面积150亩，项目地中河道宽110米，总长1.4公里；建设内容：河道内修建橡皮坝；实施河道衬贴以及湿地公园沿线绿化、亮化、美化等景观提升工作 | 2015 - 2018 | 政府 资金 自筹 | 15000 | 12000 | 绿化美化示范镇新区环境，加快零口示范镇建设 | 零口街办 | 零口街办 上报 |  |
| 85 | 临潼区零口省级示范镇新区路网建设项目 | 续建 | 建设东风大街、渭临北路、渭临一路、朝阳大街、渭临南路、华山大街、滨河路、创业大道共8条道路，全长10942米 | 2013 - 2017 | 政府 资金 自筹 | 20840 | 10500 | 方便周边群众生产生活，加快零口经济发展 | 零口街办 | 零口街办 上报 |  |
| 86 | 临潼区零口街办 新区排水项目 | 续建 | 雨水管网全长10.28公里，设计管径d500mm-d1600mm | 2013 - 2017 | 政府 资金 自筹 | 2800 | 1000 | 改善基础设施环境，为招商引资，促进零口经济发展起着积极的推动作用 | 零口街办 | 零口街办 上报 |  |
| 87 | 临潼区零口街办王庙村城中村改造 项目 | 续建 | 项目拆迁512户，拆迁总面积20.5万平方米，新建安置房1050套，总建筑面积11.17万平方米 | 2014 - 2017 | 单位 自筹 银行 贷款 | 33400 | 26400 | 该项目的实施有利于加快临渭经济协作区城镇化进程，对改善零口当地群众的居住环境，带动相关产业发展具有重要意义 | 区城改办 | 城建集团 上报 |  |
| 88 | 临潼区三府村生活垃圾填埋场扩建及绿化项目 | 新建 | 该垃圾场原占地304亩，预扩建150亩，绿化工程150亩。在场区各空旷地带遍 植树木花草，在垃圾场周围栽植30米的绿化隔离带 | 2016 - 2018 | 政府 资金 | 11000 | 11000 | 该项目实施后，可大大改善城区大气环境质量和周边生态环境，为山川秀美工程做出积极贡献，将全面改善临潼城区基础设施，使城区周边环境面貌大为改观，提升了经济发展的综合实力，因此本项目建成其环境、社会效益十分显著 | 城市管理局 | 城市管理局 上报 |  |
| 89 | 临潼区生活垃圾 资源化利用项目 | 新建 | 占地80亩，日处理规模800吨，年处理垃圾总量29.2万吨 | 2016 - 2019 | 政府 资金 | 34000 | 34000 | 能及时化解临潼城区生活垃圾处理和环境污染的燃眉之急，彻底解决垃圾污染治理问题，实现国家关于资源利用和垃圾处理“减量化、无害化、资源化”的要求，还可推动临潼区实现经济和环境的可持续发展、构成循环经济的重要组成环节，具有显著地社会效益、环境效益和一定的经济效益 | 城市管理局 | 城市管理局 上报 |  |
| 90 | 温州【西安】纺织服装产业园项目 | 续建 | 总建筑面积21.9万平方米，主要建设商务、纺织面料区、服装加工区、鞋帽区、辅料饰品区等 | 2015 - 2016 | 自筹 | 85000 | 30000 | 项目年产值将达到7.1亿元，商业配套区产值1.008亿元，合计8.1亿元，所缴纳增值税、所得税合计约1.5亿元。项目对于带动临潼经济社会的发展具有十分重要的意义 | 旅游商贸开发区管理委员会 | 开发区 上报 |  |
| 七 | 渭河生态区（3个） |  |  |  |  | 52.2 亿元 | 51.2 亿元 |  |  |  |  |
| 91 | 渭河水景公园建设项目 | 新建 | 全长约12公里，两岸堤防背水坡向外200米 | 2016 - 2017 | 自筹 | 350000 | 350000 | 对当地旅游业的发展起到积极推动作用，对美化城市空间、提高当地人民生活质量、区域招商引资以及渭北现代工业区的发展都具有积极意义 | 区水务局 | 市上报 |  |
| 92 | 渭河临潼段滩区 整治项目 | 新建 | 建设1011亩的湿地休闲区、1850亩修复区，完善36460亩农业耕种区 | 2016 - 2018 | 政府 资金 自筹 | 150000 | 150000 | 该工程的实施，可以发挥渭河生态修复功能，带动渭河沿岸经济产业发展，打造渭河生态景观 | 区水务局 | 水务局 上报 |  |
| 93 | 秦王一桥 改扩建项目 | 续建 | 桥梁全长1868米，桥面宽度17米，位于现有桥梁东侧，两桥净距12米，主桥长1200米，主桥采用现浇混凝土连续刚构体系；引桥采用预应力混凝土箱梁；桥梁下部均为柱式墩，钻孔灌注桩基础 | 2015 - 2017 | 自筹 | 22490 | 12490 | 连接主城区与渭北工业组团的主要桥梁，极大提高渭河南北地区交通通行能力 | 区交通运输局 | 区交通运输局上报 |  |
| 八 | 阎良航空工业组团临潼扩展区（2个） |  |  |  |  | 6.75 亿元 | 6.75 亿元 |  |  |  |  |
| 94 | 西安市临潼区航空扩展区秦王二路 北段建设项目 | 新建 | 全长约8.2公里，规划红线宽度100米，双向八车道 | 2016 - 2018 | 自筹 | 61500 | 61500 | 按照临潼航空扩展区基础设施先行的原则，结合阎良航空工业组团推进清水河改造的发展导向，秦王二路北段的建设是有效连接贯通渭北工业区三大组团的交通要道，是临潼航空扩展区起步建设的需要 | 阎良航空工业组团李彤扩展区管委会 | 市上报 |  |
| 95 | 西阎快速干道 临潼段项目 | 新建 | 工程北起阎良航空城与我区交界处，南接关咸路北端，全线3公里，红线宽度33米，路面宽度17米 | 2016 - 2017 | 政府 资金 | 6000 | 6000 | 项目建成后，极大地改善阎良与临潼的交通设施条件，促进我区与阎良的经济共同大发展 | 区交通运输局 | 区交通运输局上报 |  |
| 九 | 现代都市农业示范区（4个） |  |  |  |  | 7 亿元 | 7 亿元 |  |  |  |  |
| 96 | 相桥街办东新街延伸段提升改造项目 | 新建 | 东新街延伸段总长900米，主车道宽8米、两侧人行道彩砖铺设宽各6米、主车道两侧排水主管道均用DN600的水泥管、两侧慢车道宽3.5米、两侧排水支管道均用DN300、两侧绿化带宽2米，两侧路灯40盏，与东新街进行衔接 | 2016 - 2017 | 政府 资金 | 490 | 490 | 提升小城镇形象，打造生态宜居城镇 | 相桥街办 | 相桥街办 上报 |  |
| 97 | 油何大桥建设项目 | 新建 | 工程起于高油路油槐街办南杨村，跨渭河，迄于何寨街办马北路“丁”字交叉口处，桥梁全长2000米，桥宽24米，引线长5000米 | 2016 - 2017 | 自筹 | 50000 | 50000 | 对渭河北岸的交口街办、油槐街办、相桥街道办的经济发展将产生积极的影响，从而带动乡镇经济发展，对推进城乡一体化进程都会产生积极的影响 | 区交通运输局 | 区交通运输局上报 |  |
| 98 | 西安新天地草畜 一体化项目 | 新建 | 本项目计划以我区渭北各街办为区域，三年内建立饲草加工专业合作社32个、养殖合作社28个，新建集研发、培训、培育、繁殖于一体的种羊场一个，年养殖存栏量5000只左右 | 2016 - 2018 | 自筹 | 9700 | 9700 | 本项目建成后，秸秆饲草加工与养殖业的经济效益可达3.46亿元、节约玉米5万吨、减少污染物1900万立方米。并且解决当地约4000个农民就近就业，既成功的解决了畜牧发展缺乏饲草和发展肉羊良种的两大难题，又必将为我国现代农业和畜牧业的发展走出一条新的路子 | 西安新天地草业有限公司 | 西安新天地草业有限公司 上报 |  |
| 99 | 陕西省骊佳现代农业园区项目 | 新建 | 总面积5088亩，建设成一个核心区加一个产业基地的空间布局，使一、二、三产业融合发展，形成“互联网+农业+旅游”的综合体 | 2016 - 2018 | 自筹 | 10390 | 10390 | 该项目的建设将提高临潼区现代农业发展水平，促进临闫路以东现代农业规划区的示范带动作用。为临潼区“旅游带动农业，农业推动旅游”创新和探索出一条新的出路，为发展线行“国际级景区，五星级服务”作出突出贡献 | 陕西骊佳生态产业园有限 公司 | 陕西骊佳生态产业园有限公司上报 |  |
| 十 | 骊山景区（1个） |  |  |  |  | 0.15 亿元 | 0.15 亿元 |  |  |  |  |
| 100 | 马额农贸综合市场项目 | 新建 | 拟建两层砖混结构门面房及办公住宿用房4260平方米，钢结构大棚1200平方米，冷库1200平方米，硬化地面15000平方米，卫生设施，上下水铺设以及其他辅助设施 | 2016 - 2017 | 自筹 | 1500 | 1500 | 市场的建成，将有效缓解马额街道逢集会的占道摊点，还路于车，还道于民，为广大人民群众提供一个良好的购物场所和消费环境；可彻底解决该地区周边各乡街农副产品的销售问题；可拓宽就业渠道，可解决闲散人员的就业问题；本项目是为了配合政府进行农村产业结构调整，可促进商贸流通，增加农民收入，推动区域经济发展 | 马额街办、 城市管理局 | 城市管理局 上报 |  |