附件

西安市临潼区2016年各类减排项目汇总表

表2-1 临潼区2016年化学需氧量、氨氮减排项目清单

| 序号 | 责任单位 | 项目内容 | 完成时间 | 预计减排量（吨） |  | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |
| # 1 | 相桥污水处理站 | 生物接触氧化 | 2013年5月 | 11.0 | 1.6 | 环保分局 相桥街办 |
| # 2 | 临潼区污水处理厂 | SBR | 2016年10月 | 121.1 | 68.8 | 区水务局 |
| # 3 | 盐店牧场 | 沼气+堆肥 | 2016年 | 1.92 | 0.19 | 新市街办 |
| # 4 | 临潼区惠胤奶牛小区 | 沼气+堆肥 | 2016年 | 2.41 | 0.00 | 新市街办 |
| # 5 | 海滨养猪场 | 沼气+堆肥 | 2016年 | 2.03 | 0.49 | # 油槐街办 |
| # 6 | 任留街办东飞牧场 | 沼气+堆肥 | 2016年 | 2.56 | 0.13 | # 任留街办 |
| # 7 | 骊园现代生态农业园 | 沼气+堆肥 | 2016年 | 1.62 | 0.41 | # 斜口街办 |
| 合计 |  | 化学需氧量142.64吨、氨氮71.62吨 |  |  |  |  |

表2-2 临潼区2016年二氧化硫减排项目清单

| 序号 | 责任单位 | 项目名称 | 完成时间 | 预计减排量（吨） | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安伊利泰普克饮品有限公司 | 1×20t/h锅炉脱硫 | 2011年3月 | 61 | 环保分局 |
| 2 | 临潼区绿源热力有限公司（旅游商贸） | 2×20t/h锅炉脱硫 | 2016年3月 | 19 | 旅游商贸开发区 |
| 3 | 临潼机关供热服务中心（三号热源站） | 1×40、1×20t/h锅炉脱硫 | 2015年3月 | 40 | 区建住局 |
| 合计 |  |  |  | 120吨 |  |

表2-3临潼区2016年氮氧化物减排项目清单

| 序号 | 责任单位 | 减排任务 | 完成时间 | 预计减排量（吨） | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安邦淇制油科技有限 公司 | 3×20t/h锅炉脱硝 | 2015年12月 | 27 | 环保分局 |
| 合计 |  |  |  | 27吨 |  |

表2-4  临潼区2016年建成的挥发性有机废气减排项目清单

| 序号 | 单 位 名 称 | 所属行业 | 时限要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中金（西安）重型钢构有限公司 | 表面涂装 | 2016年 | 环保分局 |
| 2 | 陕西建设钢构有限公司 | 表面涂装 | 2016年 | 环保分局 |

表2-5  临潼区2016年开工建设的项目清单

| 序号 | 单位名称 | 处理规模（万吨/日） | 投运或完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临潼市政绿源污水处理厂 | 新建5万吨/日 | 2016年10月底通水调试 | 旅游商贸开发区管委会 |

表3-1  临潼区2016年建成区外20蒸吨以下燃煤锅炉

综合治理项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 完成时间 | 减排量（吨） |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  |
| 1 | 列入2016年全区“治污减霾”方案中的7家20蒸吨以下燃煤锅炉综合治理单位 | 13台，共计74蒸吨燃煤锅炉综合治理 | 2016年9月 | 78.5 | 4 | 环保分局 |