附件1

西安市临潼区临河及其支流水污染防治

工作方案

一、整治背景

临河发源于我区仁宗街办，流经仁宗、骊山、行者三个街办，在行者街办船王村入渭河，属境内河流。城区西有潼河，为临河支流，在区法院处汇入临河。临河上游无水，现有水量全部为城区所有居民和企事业单位的生活污水、五里河截污工程污水及771所处理过的生产废水，水量较大，其下游建有临潼区污水处理厂，处理所有污水。另临河下游还有村庄，产生的部分生活污水直排临河，最终进入渭河。通过渭河三年变清行动，临潼区污水处理厂已完成了提标改造。为了巩固现阶段成果并对下一阶段整治进行科学部署，制订本方案。

二、整治范围

临河为流经我区的主要河流，承载着辖区主城区的主要生活污水和771、银桥公司的工业污水。为了实施流域性综合整治，本方案将临河主河道及其支流的所有主要污水均纳入整治范围。

三、整治目标

根据《西安市水污染防治2016年度工作方案》（市政办发〔2016〕68号）提出临河的整治目标为：到2020年，临河实现阶段控制目标，水质达到省考标准。

四、水环境质量现状分析

（一）临河及其支流现状水质分析。

对近几年临河常规水质监测结果进行综合分析评价，可以看出，临河水质呈逐年变好的趋势，主要污染物的评价参数呈逐年下降趋势，证明了临河水质经过多年的整治，水质得到比较明显的改善。

从入渭断面的超标因子来看，氨氮仍是目前最核心的超标因子，因此生活源的污染仍是导致临河水质较差的原因。

（二）临河流域的污染源分析。

1. 工业污染源。目前进入临河的工业污水有771所、银桥公司的工业污水。但这两家单位均建有完善的污水处理设施，因此不存在工业污水超标的情况。

2. 生活污染源。临河流域内涉及临潼主城区，常住人口约22万人。流域范围内已建成的污水处理厂共1座，总设计处理能力为5万吨/日。目前，临河流域范围内产生的生活污水经临河汇入区污水处理厂集中处理，但在临河下游仍有3个村产生的生活污水未经处理排入临河。

3. 农业污染源。目前，临河流域范围内已不存在集中式的畜禽养殖场，因此农业源影响所占比例很小。

（三）目前存在的主要问题。临河流域范围内生活污水管网建设仍相对滞后。由于地势原因，临河河道被直接作为排污管网。

五、整治任务与分工
（一）工业污染源整治

1. 取消直排临河的排放口。对直排临河的重点排污企业771所、银桥公司进行重点监管，确保企业达标排放。

责任单位：环保分局

2. 加快产业结构调整。2016年底前，全部取缔辖区内不符合国家产业政策的“10+3”企业，即小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等和皂素、冶金、果汁等严重污染水环境的生产项目。

责任单位：环保分局、经贸局、发改委

3. 推进重点企业清洁生产。按照西安市重点企业清洁生产工作方案的要求，逐年推进重点企业的清洁生产审核工作。

责任单位：环保分局

4. 加快区污水处理厂二期调试工作进度。区污水处理厂二期已于2016年10月底完成建设，现正在进行调试，力争年底前正常进水运行，彻底解决临河污水溢流问题。

责任单位：区水务局

（二）污水管网建设工程。对现有污水管网进行完善、优化，实施雨污分流，提高建成区污水收集率。

（三）河道清淤工程。由于目前临河被直接作为城市排污管道，河道淤积严重，河道管理部门要定期对河道进行清淤。

责任单位：区水务局

（四）强化长效管理。加大河道环境整治的宣传力度，提高人民群众水患意识和生态意识，清理辖区河道垃圾、杂物，采取有效措施禁止村民向河道倾倒垃圾和杂物。对发现污染河道的环境违法行为要及时予以制止和管控。

责任单位：行者街办

（五）生态修复工程。为确保临河入渭水质达标，临河在区污水处理厂下游入渭段将进行生态修复工程，通过利用生物技术（种植芦苇）整治河道污染水体，达到生态修复的目的。

责任单位：行者街办

六、工作要求

（一）统一思想，提高认识。各有关部门和街办要提高对做好临河流域污染整治工作重要性的认识，把整治工作作为当前一项重要任务，认真履行职责，采取切实有力措施，按期完成整治任务。

（二）明确责任，齐抓共管。各职能部门和各重点企业，要按照职责分工，做到责任到位、措施到位、投入到位，切实抓好整治工作落实。

（三）纳入目标管理，严格进行考核。区上将把将相关部门开展的临河流域污染整治工作纳入年度绩效目标管理考核。

（四）严格督促检查，推动整治工作落实。区考核办、环保分局要定期和不定期对整治工作开展情况进行督查，对工作中存在的问题，提出整改意见，督促限期整改落实。