附件2

西安市临潼区玉川河及其支流水污染防治

工作方案

一、整治背景

临潼区玉川河自代王街办高邢村玉川水库发源，经代王、新丰两个街办，先后流经薛李、刘家渠、代王街道、桥王、南赵、新丰街道等村庄，最终由新丰街办朱家村流入渭河，河流总长度约为13公里。河流水体组成主要为河道沿岸代王、新丰街办的生活废水、新丰工业园和代新工业园工业废水，现上游无补给水。目前入渭水量约6000吨/日，水体超标因子主要为化学需氧量和氨氮。通过渭河三年变清行动，进入玉川河的工业废水已实现了达标排放。为了巩固现阶段成果和进一步整治玉川河入渭水体超标，并对下一阶段整治进行科学部署，特制订本方案。

二、整治范围

玉川河为流经我区的主要河流之一，承载着主城区东部代王、新丰街办的生活污水和新丰、代新工业园区内邦淇、壳牌（西安）沥青、碑林生物药业、西安铁路局新丰镇机务段、空军西安军械厂等企业的工业污水。为了实施流域综合整治，本方案将玉川河河道及其支流的所有污水均纳入整治范围。

三、整治目标

根据《西安市水污染防治2016年度工作方案》（市政办发〔2016〕68号）提出玉川河及其支流的整治目标为：到2020年，玉川河实现阶段控制目标，水质达到省考标准。

四、水环境质量现状分析

（一）玉川河及其支流现状水质分析

经过对近几年玉川河常规水质监测结果进行综合分析评价，可以看出，玉川河水质呈逐年变好的趋势，主要污染物的评价参数呈逐年下降趋势，证明了进入玉川河的水质经过多年的整治，水质呈现比较明显的改善。

从入渭断面的超标因子来看，化学需氧量和氨氮仍是目前最核心的超标因子，因此生活源的污染仍是导致玉川河水质较差的原因。

（二）玉川河流域的污染源分析

1. 工业污染源。目前进入玉川河的工业污水主要有邦淇、壳牌（西安）沥青、碑林生物药业、西安铁路局新丰镇机务段、空军西安军械厂等企业的工业污水。但这些单位均建有完善的污水处理设施，因此不存在工业污水超标情况。

2. 生活污染源。玉川河流域涉及临潼主城区东部代王、新丰两个街办。流域范围内已建成代王街办1个街办污水处理厂，总设计处理能力有限。目前，玉川河流域范围内产生的生活污水都汇入玉川河，最终进入渭河。

3. 农业污染源。目前，玉川河流域范围内不存在集中式的畜禽养殖场，因此农业源影响所占比例很小。

（三）目前存在的主要问题。玉川河流域范围内生活污水管网建设仍相对滞后。由于地势原因，玉川河河道被直接作为排污管网。

五、整治任务与分工

（一）工业污染源整治

1. 对排入玉川河的重点排污企业邦淇、壳牌（西安）沥青、碑林生物药业、西安铁路局新丰镇机务段、空军西安军械厂等单位进行重点监管，确保企业达标排放。

责任单位：环保分局

2. 加快产业结构调整。2016年底前，全部取缔辖区内不符合国家产业政策的“10+3”企业，即小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等和皂素、冶金、果汁等严重污染水环境的生产项目。

责任单位：环保分局、经贸局、发改委

3. 推进重点企业清洁生产。按照西安市重点企业清洁生产工作方案的要求，逐年推进玉川河流域内重点企业的清洁生产审核工作。

责任单位：环保分局

（二）污水处理厂建设。加快绿源市政污水处理厂建设进度。绿源市政污水处理厂于2015年8月启动建设，计划2017年6月底进水调试，届时将彻底解决玉川河入渭水质超标问题。

责任单位：旅游商贸开发区管委会

（三）污水管网建设。由于地势原因，玉川河河道被直接作为排污管网使用，因此在污水收集方面存着一些布局不合理的问题，下一步要对现有污水管网进行优化，从而提高玉川河下游入渭处绿源市政污水处理厂的污水收集和处理效率。

责任单位：区水务局

（四）河道清淤工程。由于目前玉川河被直接作为排污管道，因此河道淤积较严重，影响河流水质，河道管理部门要定期做好河道清淤工作。

责任单位：区水务局

（五）强化长效管理。河道流域沿线街办要加大河道环境整治的宣传力度，提高人民群众水患意识和生态意识，清理辖区河道垃圾和杂物，采取有效措施禁止村民向河道倾倒垃圾和杂物，对发现污染河道的环境违法行为要及时予以制止和管控。

责任单位：代王街办、新丰街办

（六）加强街办污水处理站管理。做好污水处理站运行、管理、维护，确保污水处理厂正常运行，出水水质连续稳定达标。

责任单位：代王街办

（七）生态修复工程。为确保玉川河入渭水质达标，将在玉川河入渭处实施生态修复工程，通过利用生物技术（种植芦苇）整治河道污染水体，达到生态修复的目的。

责任单位：新丰街办

六、工作要求

（一）统一思想，提高认识。各有关部门要提高对做好玉川河流域污染整治工作重要性的认识，把整治工作作为当前一项重要任务，认真履行职责，采取切实有力措施，按期完成整治任务。

（二）明确责任，齐抓共管。各有关部门和各重点企业，要按照职责分工，做到责任到位、措施到位、投入到位，切实抓好整治工作落实。

（三）纳入目标管理，严格进行考核。将相关部门开展的玉川河流域污染整治工作纳入年度绩效目标管理考核。

（四）严格督促检查，推动整治工作落实。区考核办、环保分局要定期和不定期对整治工作开展情况进行督查，对工作中存在的问题，提出整改意见，督促限期整改落实。