附件4

西安市临潼区相排干沟水污染防治

工作方案

一、整治背景

相排干沟，属积水渠，由阎良区流入，流经我区相桥、油槐两个街办，沿途经过北刘、南刘、湾刘、四珍庄、南贺、东张等村庄，最终由油槐街办南赵村汇入渭河，干沟总长12公里，部分段干沟干涸，水体组成主要为积水和沿岸居民的生活污水，入渭水质有超标现象。

二、整治范围

相排干沟内所有的污水均纳入整治范围。

三、整治目标

根据《西安市水污染防治2016年度工作方案》（市政办发〔2016〕68号）提出相排干沟的整治目标为：到2020年，相排干沟实现阶段控制目标，出水水质达到黄河流域陕西段城镇污水处理厂一级A排放标准。

四、水环境质量现状分析

（一）相排干沟现状水质分析。

经过近几年对相排干沟常规水质监测结果综合分析评价，可以看出，相排干沟水质呈逐年变好的趋势，主要污染物的评价参数总体呈逐年下降趋势，证明经过渭河三年行动工作，相排干沟水质总体呈现比较明显的改善。

从入渭断面的超标因子来看，化学需氧量、氨氮是目前主要的超标因子，因此生活源的污染仍是导致相排干沟入渭水质超标的原因。

（二）相排干沟的污染源分析。

1. 工业污染源。在相排干沟附近只有1家涉水企业——骊纺棉布厂。目前该厂建有完善的污水处理设施，因此不存在工业污水污染的情况。

2. 生活污染源。经走访排查，造成相排干沟入渭水质超标的主要原因是干沟附近居民产生的生活污水直接排入干沟所致。

3. 农业污染源。目前，相排干沟范围内的畜禽养殖业都建有完善的粪便无害化处理设施，无污水排放，因此农业源影响所占比例很小。

五、整治任务与分工

（一）工业污染源整治。加强监管和巡查制度，对发现直排相排干沟的工业排放口坚决予以取缔，确保企业达标排放；对进入干沟的新建项目加强监管，严格执行“三同时”制度。

责任单位：环保分局

（二）生活源整治。坚持“科学规划、远近结合、标本兼治、综合治理”的原则，通过采取控制源头、截流污水、清理垃圾、修复堤防等多种手段，对干沟环境进行全面、系统、科学的治理，重点做好沟道垃圾整治和清淤工作。

责任单位：相桥街办、油槐街办

（三）生态修复工程。为确保相排干沟入渭水质达标，将在干沟内种植芦苇，通过利用生物技术整治干沟污染水体，达到生态修复的目的。

责任单位：相桥街办、油槐街办

（四）强化长效管理。河道流域沿线街办要加大河道环境整治的宣传力度，提高人民群众水患意识和生态意识。切实履行河道整治的责任，对发现污染河道的环境违法行为要及时予以制止和管理。

责任单位：相桥街办、油槐街办

六、保障措施

（一）统一思想，深化认识。开展“狠抓沟渠环境整治、共建美好家园”河道整治专项行动，是全面提升水环境质量，构建人水和谐的惠民工程。要深刻认识开展沟道整治专项活动的重要性和紧迫性，切实搞好沟道环境专项治理，确保河流水清、面洁、岸净，为辖区经济社会可持续发展营造良好的水环境。

（二）细化责任，高效推进。组建干沟治理专项行动领导小组，统一思想，强化责任，层层落实，确保各项任务全面完成。

（三）健全机制，全力治理。要按照沟道整治方案，明确目标任务，制定切实可行的工作措施和实施办法，立即行动，集中时间、集中精力、集中力量，抓重点区域、抓关键部位、抓薄弱环节，抓紧开展整治行动，确保不留空档、不留死角。

（四）加强宣传，合理引导。通过悬挂横幅、电子滚动屏、组建宣传车等形式增强群众环境保护意识，严禁倾倒垃圾，大力推广河道治理先进经验，全面揭露、曝光反面典型，努力营造人人关心、人人参与、人人监督沟道整治的良好社会氛围。

（五）强化监管，严格问责。沟道治理工作领导小组将采取明查、抽检、暗访等多种形式，加大督查力度，及时发现问题，限期整改落实。对工作推进不力、治理任务严重滞后且造成不良影响的，严格实行问责，确保专项治理工作取得实效。