附件7

### 西安市临潼区工业聚集区2016年度污染防治清单

| 序号 | 工业聚集区名单 | 整治内容 | 建成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安渭北工业区临潼组团 | 建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置 | 2017年5月31日 | 临潼现代工业组团管委会 |
| 2 | 西安市临潼区代新工业园 | 建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置 | 2017年5月31日 | 旅游商贸开发区管委会 |
| 3 | 零口重点示范镇（临渭经济协作区）） | 建成污水集中处理设施 | 2017年5月31日 | 临渭经济协作区管委会 |