附件2

农村环境大整治三年行动任务分解表

| 序号 | 整治内容 | 责任分工 | 工作任务 | 牵头单位 | 落实（配合） 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升镇村门户水平 | 进街办入口 | 规划设计经济合理的镇村门户景观，展示特色风貌。整治出入口，运用牌楼、石碑、雕塑小品等，营造特色景观，有条件的镇村，在街村出入口设计建设小型公园、绿化广场等，彰显生态文化。合理设置镇村简介牌，介绍现状和历史人文故事，彰显人文资源。 | 区建住局 | 各街道办事处 |  |
|  |  | 进街办道路 | 在道路两侧栽植有宽度、有厚度，进镇道路不断档的绿化生态带，运用乡土树种和生态方法营造镇村景观。 | 区农林局 |  |  |
| 2 | 加强建筑立面整治 | 规范城镇构筑物、建筑物 | 规范沿街广告牌匾、防盗窗、遮阳檐棚、卷闸门、空调室外机等构筑物外观形态和尺寸，确保整齐一致；在街道、广场、从侧等主要位置，设计美观大方的指示标志。 | 区建住局 | 各街道办事处 |  |
|  |  | 整治“野广告” | 清理立面小广告和乱张贴乱涂写，加大力度打击乱张贴乱涂写等破坏村镇容貌的行为。 |  |  |  |
|  |  | 提升照明景观水平 | 合理设置照明和夜景景观灯，结合镇村建筑特色和园林绿化风格，营造和谐统一的景观效果。 |  |  |  |
|  |  | 立面景观整治 | 有条件镇村，可对沿街立面进行统一改造，使建筑立面统一、整洁、美观。 |  |  |  |
| 3 | 提升绿化 水平 | 营造绿化景观 | 大力实施植树增绿、见缝插绿、拆违补绿行为，营造绿化景观。结合镇村广场建设，营造美观、舒适的广场环境；道路两侧选择经济、美观、便于后期管理的景观树种进行绿化；居民住宅周围，设计小型景观，有条件的，应选择高大乔木，建设环村林带。 | 区农林局 | 各街道办事处 |  |
| 4 | 强化垃圾 治理 | 清扫垃圾 | 加大重点区域保洁力度，对居民活动广场等重点部位由专人负责，定时清扫，做到垃圾日产日清；每户配备垃圾桶，鼓励指导居民进行垃圾分拣，推进垃圾源头减量工作。 | 区城市管理局 | 各街道办事处 |  |
|  |  |  | 做好镇村周边国道、省道、县道、乡道的清扫保洁工作。 |  | 交通运输局、各街道办事处 |  |
|  |  | 转运垃圾 | 垃圾台、垃圾箱定期清运，周边保持干净整洁；垃圾台、垃圾箱、垃圾运输车辆实行封闭式管理运行，防止收集转运过程中遗撒，造成二次污染。 |  | 各街道办事处 |  |
|  |  | 处理垃圾 | 生活垃圾集中处理，清理非正规处理垃圾填埋场以及现存垃圾乱倒点，保障垃圾处理不留隐患。 |  |  |  |
| 5 | 保持水体清洁委会 | 清洁水体 | 切实落实河长制，强化公共水域综合整治，开展河流、池塘、沟渠等水城清洁，打捞水面杂物，保持水面清洁；推进清淤疏浚工作，保持水体清洁。 | 区水务局 | 各街道办事处 |  |
|  |  | 打造滨水景观 | 采用绿化、景观建筑对河堤部位进行改造，在保持水体原生态前提下，打造滨水景观带。 |  | 各街道办事处 |  |
|  |  | 防治水体污染 | 专项整治河道排污，加大力度查处向公共水域排污行为，防治污水进入清洁水体。加大镇村排水设施建设，哟小收集治理各类污水。 | 环保分局 |  |  |
| 6 | 加大违法用地查处力度 | 查处违法建设 | 加大对违法用地查处和整治力度，坚决遏制和打击未批先建、农田建房等违法建设行为。 | 国土分局 | 各街道办事处 |  |
|  |  | 查处违规建设 | 制定集体土地建设规划管理办法，落实管理责任，严厉打击违反规划的建设行为；严格控制建设项目按照小城镇规划实施，优化小城镇住宅功能布局，改善居住环境。 | 规划分局 |  |  |
|  |  | 建设管理及危房改造 | 加强农民建房质量安全管理，动员群众推进危房改造，新建住房后及时拆除原有危房。 | 区建住局 |  |  |
| 7 | 治理线缆 乱拉 | 整治现有线缆 | 规范户外缆线架设，按照强弱分设原则，实施弱电落地项目，移除弱电线杆、支架；强电入管入盒、标识清晰，牢固安全、整齐有序、美观协调。 | 区建住局 | 各街道办事处 |  |
|  |  | 规范线缆架设 | 加强镇区线缆布设管理，解决乱接乱牵、乱拉乱挂的“空中蜘蛛网”现象。 |  |  |  |
| 8 | 规范经营 秩序 | 设置经营摊点 | 合理划分街道摊贩设置点，全面取缔违规经营、乱设摊点等行为；整治出店经营现象，规范经营行为，取缔擅自设立的占道市场。 | 区城市管理局 | 各街道办事处 |  |
|  |  | 改造提升贸易 市场 | 加大镇街集贸市场改造提升力度 | 区经贸局 |  |  |
|  |  |  | 整治街镇集贸市场脏乱差等问题。 | 工商分局 |  |  |
| 9 | 治理交通 秩序 | 改善道路交通 功能 | 改善城镇道路交通功能。 | 区交通运输局 | 各街道办事处 |  |
|  |  | 设置交通指示 标志 | 合理设置城镇道路停车位和交通信号灯，科学设置施划交通标志表示，完善城市交通引导体系。 | 公安分局 |  |  |
|  |  | 规范交通秩序 | 加大力度整治车辆不按规定停放、车辆行人不按信号灯规定通行、机动车占用非机动车道行驶行为，规范镇区道路交通秩序。 |  |  |  |