附件3

污水处理厂建设任务及责任分解表

| 序号 | 项目名称 | 处理规模（万吨/日） | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安渭北工业区临潼现代工业组团 污水处理与再生水项目 | 3 | 2018年12月出水达标排放 | 西安渭北工业区临潼现代 工业组团 |