附件

西安市临潼区秦岭生态环境突出问题整治工作台账

| 类别 | 序号 | 具体问题 | 整治任务 | 完成时限 | 整治效果 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项整治后续工作 | 1 | 参照《西安市秦岭北麓违建专项整治项目归档整理办法》建立完整的系统档案，做到全覆盖、无遗漏。 | 建立系统档案 | 2019年6月30日前 | 建立系统档案 | 秦岭保护局 | 李娟玲 |
| 乱搭 乱建 | 1 | 拉网式排查出的79个疑似点位 | 依据《西安市秦岭北麓违建整治指导意见》制定整改方案，依法依规完成整治 | 2019年6月30日前 | 整改到位，验收销号 | 骊山街办 秦陵街办 代王街办 马额街办 铁炉街办 仁宗街办 穆寨街办 小金街办 | 黄晓忠张增龙樊向阳刘高峰杨争良 王兵利王卫江王广现 |
|  | 2 | 穆寨街办王湾村李小红羊场 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 穆寨街办 | 王卫江 |
|  | 3 | 穆寨街办姚坡组湾村姚坡新希养殖合作社 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 穆寨街办 | 王卫江 |
|  | 4 | 穆寨街办穆寨村穆柯山庄 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 穆寨街办 | 王卫江 |
|  | 5 | 穆寨街办东岳村尖山水厂 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 穆寨街办 | 王卫江 |
|  | 6 | 代王街办李河村东赵组周建宏、周雨超占农宅 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 代王街办 | 樊向阳 |
|  | 7 | 代王街办西柳村西柳组江河环保建材厂职工宿舍楼 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 代王街办 | 樊向阳 |
|  | 8 | 代王街办山任村山和组西安鲁园养生保健公司办公楼 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 代王街办 | 樊向阳 |
|  | 9 | 代王街办李河村赵东组李河东旗废弃石厂办公房 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 代王街办 | 樊向阳 |
|  | 10 | 代王街办李河村高邢组玉川湖生态园厕所、养殖圈舍 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 代王街办 | 樊向阳 |
|  | 11 | 马额街办塚王村堡子组农贸市场 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 马额街办 | 刘高峰 |
|  | 12 | 马额街办塚王村堡子组时代家园 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 马额街办 | 刘高峰 |
|  | 13 | 马额街办南庙村东坡组忠兴砖厂 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 马额街办 | 刘高峰 |
|  | 14 | 铁炉街办南韩村鹏飞鹌鹑养场 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 铁炉街办 | 杨争良 |
|  | 15 | 仁宗街办庄王村陈门组润丰公司活动房 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 16 | 仁宗街办芋坡村张底组周悦辉在住房旁边搭建彩钢棚 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 17 | 仁宗街办玉川村陈刘组季东平违建小木屋 | 拆除 | 2018年10月30日 | 已完成 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 18 | 仁宗街办房岩村马角组王权利小餐饮 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 加强监管、规范经营 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 19 | 仁宗街办房岩村马角组王买小餐饮多搭建 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 加强监管、规范经营 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 20 | 仁宗街办房岩村张河组杜田孝小餐饮超占问题 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 加强监管、规范经营 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 21 | 仁宗街办房岩村张河组刘学峰小餐饮超占问题 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 加强监管、规范经营 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 22 | 仁宗街办房岩村硕田溪谷山庄乱建 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 加强监管、规范经营 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 23 | 仁宗街办房岩村房岩组陈红武小餐饮 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 加强监管、规范经营 | 仁宗街办 | 王兵利 |
| 乱排 乱放 | 1 | 仁宗街办芋坡村穹庐民俗无污水净化 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 达标排放 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 2 | 仁宗街办房岩村马角组晏正小餐饮无排污设备 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 达标排放 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 3 | 仁宗街办房岩村马角组周养权小餐饮无排污设备 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 达标排放 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 4 | 仁宗街办房岩村房岩组宗义农家乐无排污设备 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 达标排放 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 5 | 仁宗街办房岩村房岩组陈小权小餐饮无排污设备 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 达标排放 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 6 | 仁宗街办房岩村房岩组陈转粮小餐饮无排污设备 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 达标排放 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 7 | 仁宗街办房岩村房岩组陈小武小餐饮超占问题 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 达标排放 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 8 | 仁宗街办房岩村房岩组王权利小餐饮无排污设备 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 达标排放 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 9 | 仁宗街办房岩村马角组王买小餐饮无排污设备 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 达标排放 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 10 | 仁宗街办房岩村硕田溪谷山庄无排污设备 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 达标排放 | 仁宗街办 | 王兵利 |
|  | 11 | 仁宗街办房岩村房岩组陈红武小餐饮无排污设备 | 停业整顿 | 2019年6月30日前 | 达标排放 | 仁宗街办 | 王兵利 |